職能單元代碼	BHR5R0086v2
職能單元名稱	發展、管理及檢視活動和專案
領域類別	企業經營管理／人力資源管理
職能單元級別	5
工作任務與行為指標	規劃活動和專案 / 執行調查研究以建立活動或專案【註1】之議題並建立權責的指導委員會【註2】。 / 建立目標和成果，與利益關係人達成共識，辨識決策者之決議與影響要素，以協助活動執行。 / 發展與溝通行動計畫【註3】，並規劃評估方式以監督進度。 / 宣導溝通與監督機制，分配資源【註4】並建立紀錄及維護紀錄系統。 / 管理活動和專案 / 根據專長和技能來挑選相關的參與人員，並清楚說明每個人的職責，依照規範執行風險管理。 / 監督活動或專案符合原定計畫，必要時與相關人員協調並達成共識進行調整。 / 依據表現提出反饋意見協助團隊人員。 / 確保會議依照協議，邀請指導委員會共同參與。 / 管理活動或專案預算 / 研究分析費用，編列預算並經相關人員核准。 / 定期管控費用符合預算，並根據組織規範進行記錄與修正。 / 檢討活動或專案 / 檢視並衡量實際成果及預算。 / 彙報專案或活動成果，並提出未來發展建議；分享成果報告並檢討改善。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	勞動相關法規【註５】 / 組織架構分工 / 財務管理及預算編列 / 專案管理知識 / 人力資源管理 / 風險管理策略
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 團隊合作技巧 / 領導能力 / 規劃與組織能力 / 專案管理 / 時間管理能力 / 問題解決能力
評量設計參考	評量證據 / 能遵循勞動相關法規，完成相關規劃。 / 能依據管理活動和專案工作的相關知識，完成規劃、管理及檢討活動和專案成效。 / 能依據管理活動和專案工作的相關能力，完成規劃、管理及檢討活動和專案成效。 / 評量情境與資源 / 準備活動或專案相關的文件。 / 於符合工作實務、安全要求和環境限制下進行評量。 / 評量方法 / 以筆試或書面報告評量對本單元相關知識的了解程度。 / 評估受評者提交的個案和情境分析報告。 / 設計狀況題庫，評估受評者之問題處理能力。
說明與補充事項	【註1】活動或專案：包括產業議題相關的活動、與薪資和工作條件有關的活動或專案、代表大會、有目標性的組織活動或專案、公共意識或媒體宣傳活動或專案等。 / 【註2】指導委員會：係指任何具有活動或專案相關職權的指定團體、代表和活動人士、組織者小組、職場代表小組、管理委員會、會員、參照團體、小組委員會、職場組織委員會等。 / 【註3】行動計畫：包括活動、預算、溝通策略、資源需求、風險分析、策略、時程表等項目。 / 【註4】資源：包括活動或專案工作人員、外包廠商或顧問、資金、工具或設備、技術等。 / 【註５】勞動相關法規：包括勞動基準法、勞動事件法、性別工作平等法、身心障礙者權益保障法、勞工保險條例、就業保險條例、勞工退休金條例、職業安全衛生法等。

更新紀錄
2022年修訂職能內容。