職能單元代碼	NPR3R1724
職能單元名稱	計算景觀專案成本
領域類別	天然資源、食品與農業/植物研究發展與應用
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	# 取得專案資源現價 / 根據專案計劃與業主需求，確認專案目標、所需工作內容及預算 / 根據專案計劃確認專案工作所需資源 / 藉可用資訊確認影響資源成本之因素 / 根據業主需求及實際狀況考量追加成本 / 就專案成本之計算與文書作業選用適當工具設備 / # 計算專案個別項目成本 / 根據業主需求計算各資源項目單位與總成本 / 針對專案之工程財務管理，評估分項資源總成本 / 嚴守專案預算成本，於需要時進行調整，以調和資源成本 / # 準備專案成本摘要 / 根據專案計劃與業主需求編列成本預算 / 根據業主需求準確計算專案成本預算 / 整理製作成本預算，送呈管理階層核可
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 有關勞工雇用條款與職業衛生安全規定，依相關規定執行辦理制定工程預算書以供業主、材料供應商、承包商與相關顧問參考之成本計算結構 / # 提供業主財務量化資訊之標準與實務
職能內涵 / (S=skills技能)	# 研究評估資訊 / # 準確完成成本預算書 / # 遵守法規要求 / # 記錄預算執行摘要，便於業主與承包商瞭解 / # 遵循業主及專案需求，準確清楚記錄收集所得資訊，並運用於專案工作中 / # 運用溝通技巧完成業主明訂之工作，其中包括提問、積極傾聽、請求闡明、協商解決方案並回應觀點 / # 運用人際關係能力與他人共事並聯繫相關人士，範圍涵蓋文化、社會與宗教背景，以及生理心理能力
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 計算景觀專案成本方式，以滿足目標需求 / 相關產業領域之知識 / 評量所需情境與特定資源 / 與他人互動，以計算景觀專案成本性質 / 取得決定計算景觀專案成本所需資源 / 評量方法 / 提供專案資源 / 建立材料供應商、業主、承包商與顧問之調查結果就專案所需材料及資源建議合理價格 / 制定專案成本預算 / 記錄專案成本摘要
說明與補充事項	專案可包含: / 園藝或土地管理企業進行之專案