職能單元代碼	NEP2R0654
職能單元名稱	評估專案活動和流程的環境風險或影響
領域類別	天然資源、食品與農業/環境保護與衛生
職能單元級別	2
工作任務與行為指標	釐清專案活動或流程和環境管理架構 / 檢視過去專案活動、流程【註1】和所須面對的風險影響評估的範圍 / 確認相關法規、管制或許可證條件 / 取得並了解的場址可用的相關資訊，包括相關之企業環境管理文件【註2】或風險評估指南 / 準備專案或流程階段和場址/專案環境【註3】的詳細說明 / 與主管確認專案/流程細節、風險評估程序和風險評估指標 / 確認專案活動或流程的環境議題 / 諮詢相關人員以確認環境議題【註4】 / 確認流程或專案活動中顯著的危害和短期、長期風險 / 分析區域環境生態中的物理、生物、社會組成之間各面向的交互影響性 / 判別正面和負面的影響 / 評量環境風險和影響 / 使用被認同的的評估指標來評估專案活動或流程是否符合法規、管制或技術證照條件、場址條款或條件、社區價值和企業環境管理政策或計畫 / 總結所有重要的環境風險或影響，和用來證明評估結果的證據 / 評估替代方案 / 評估企業環境管理文件以找出控制風險和將影響降至最低的特定方法 / 與相關企業人員和專家合作來研討所需的替代方案 / 確認專案活動所需之修改、替代流程或可改進的環境管理行動，以將風險或影響降到最低 / 確認實際和經濟上可行的方案，並將此方案的案例文件化 / 報告發現事項 / 在預定的時間內，使用規定格式來報告環境風險或影響的評估結果 / 對主管和/或利害關係人簡要報告環境評估的過程與結果
職能內涵 / (K=knowledge知識)	專案活動或流程有關的環境用語、概念和原理 / 環境管理文件(如：環境影響評估和公共環境報告)和新的重大專案或開發案所需的環境評估流程 / 環境官員、環境科學家、工程師和規劃師及管制單位的角色、功能和責任的評估 / 企業在場址作業的相關法規、條例、執照和許可證規定 / 企業環境管理政策架構、程序和場地管理計畫 / 專案活動或流程步驟 / 確認/評估與控制場地專案活動或流程有關的危害物/風險/影響的企業程序 / 專案活動或流程對物理、生態環境、基礎建設、土地使用、社會議題和社區價值的影響的標準類型 / 企業的專案規劃、管理和報告規定 / 職業安全衛生相關規定和企業安全工作程序
職能內涵 / (S=skills技能)	理解和運用法規、企業和場址之規定與程序 / 規劃和進行環境專案工作 / 與客戶、環境科學家/工程師和社區人員進行有效的討論和溝通 / 使用制定的評估指標和企業程序，辨識及評估危害物、環境風險和影響 / 使用電腦軟體(如資料庫、試算表和專業程式) / 當沒有明確的替代方法和可能需要進行調查時，界定與解決問題並考量各種解決方案的影響 / 當議題/問題超出能力或職責範圍時，尋求解決方式 / 使用企業格式和指南來撰寫報告 / 向利害關係人報告結果
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 理解和運用企業程序和工具來進行環境風險或影響評估 / 運用特定專案活動或流程辨識重大環境風險和影響 / 使用企業規定來進行合理的風險和影響評估 / 評估控制風險和將影響降到最低的方法，並建議改善或實際可行的替代方案 / 安全地執行工作 / 評量所需情境與特定資源： / 於實際工作中或適當的模擬環境內進行評量 / 場址內的企業環境管理文件 / 企業的風險評估程序和工具 / 評量方法： / 檢視受評者準備的專案活動或流程風險/影響評估報告 / 來自同事和主管的回饋，確認受評者有遵循企業風險評估程序並安全地執行工作 / 以口頭和書面提問，評量基礎知識
說明與補充事項	【註1】專案活動或流程可能包括： / 施工活動 / 工廠運作 / 遷移至新場所的功能和流程 / 涉及產品使用變動或廢物產出的流程變更 / 新物料的生產 / 任何對環境造成重大風險或潛在影響的工作活動 / 【註2】企業的環境管理文件可能包括： / 意向書和初步建議說明 / 環境影響評估 / 環境影響說明 / 一般公用環境報告 / 特定場址、地點或特定專案的環境管理計畫 / 場址環境管理程序和應對特定議題的行動 / 場址環境管理行動清單 / 品質驗證檢查清單 / 工作方法說明 / 工作危害分析 / 報告表格 / 【註3】場址/專案環境可能包括： / 物理、生物和社會文化成份 / 土地使用和佔有權 / 氣候 / 地質學、地形和土質 / 地上和地下水，水質和水文學 / 空氣品質和灰塵 / 噪音 / 污染物 / 植被、植物疾病、整頓過後或雜草叢生 / 動物、棲息地、活動範圍和威脅 / 稀有和瀕危物種 / 社區基礎建設 / 區域的俗民誌 / 考古學 / 區域和當地人口背景 / 【註4】環境議題可能包括： / 物理性議題，包括： / 明顯的土地變化、沖刷、塌陷和不穩定性 / 河道變動 / 對地表或地下水的水質、水量和可用性的影響 / 水或土地的鹽化 / 酸雨 / 重金屬汙染 / 沿海或海洋地形的影響 / 生態議題，包括： / 對植被的直接影響 / 棲息地流失 / 動物遷徙 / 對生態延續和連結的影響 / 生物多樣性的消失 / 植物病害和有害雜草擴散的潛勢 / 具毒性或有害物料的影響 / 新棲息地的建立 / 土地使用議題，包括： / 土地使用方式的重大改變 / 開發案與鄰近土地使用方式的相容性 / 替代土地使用的預設，如：保育或休閒用 / 稀有自然資源的需求增加 / 新設儲水和供應方式的建立 / 不同有益的土地使用機會的建立 / 社會議題，包括： / 人口湧入 / 對衛生與安全的影響 / 社區特性的改變 / 就業機會的創造 / 地方社區的收入增加 / 社區和文化層面 / 基礎建設議題，如現有道路的負載量 / 對服務的影響，包括公用事業、衛生、教育及社區服務