職能單元代碼	NAO3R2603
職能單元名稱	規劃和實施樸門設計的工作
領域類別	天然資源、食品與農業／農業經營
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	一、籌備進行樸門【註1】設計的工作 / 確認並核對客戶偏好及合約規範。 / 核對工作範疇。 / 核對具體法定義務。 / 進行現場考察，確認樸門設計的工作計畫細節。 / 確認與樸門設計的工作相關的安全隱憂及職業安全與衛生相關規範。 / 確認工作項目中列舉的植物以及其他原料可用性、數量及成本。 / 確認樸門設計的工作所需資源、工具和設備。 / 確認供應商、承包商及相關人員可用性。 / 核對驗證點及考核項目，並遵守環境影響規範事項。 / 二、遵守樸門設計的工作計畫程序 / 遵守樸門設計的工作安全規範。 / 列舉所需工具及材料，包含數量及來源。 / 按照分段工作計畫，依階段分配原物料及資源，按期程完成工作。 / 確認工作施作期以及維護期。 / 考量各階段的季節性因素及影響，規劃栽種、維護、灌溉、機械耕作期程、火災易發生期及建設期程。 / 三、執行樸門設計的工作 / 取得材料和設備。 / 現場分配人力資源並指派團隊負責人。 / 進行工作及安全簡介。 / 監督樸門設計的工作。 / 按計畫完成樸門設計的工作。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	一、樸門永續設計的相關原則及實務操作方法。 / 二、樸門設計的工作，包含樸門設計的計實踐、遵守樸門設 / 計的工作計畫，作為實踐樸門設計的專案的一部分、建構樸門設計的架構及特徵、實施樸門設計的大地工程。 / 三、確實理解樸門設計的工作相關環境議題【註2】。 / 四、生態學原則，包含特定植物與動物關係以及棲息地規 / 範。 / 五、法定義務及規範，包含遵守施工或與工作場域相關法規 / 要求、與工作現場相關權利義務，包含遵守職業安全與衛生相關規範（OHS）、勞資關係以及平等工作和就業機會。 / 六、現場評估技術，包含土壤、水道分析及狀態判斷。 / 七、實際了解相關永續農業作業程序優缺點。 / 八、擇定並使用適宜的機械和工具。 / 九、與執行樸門設計的工作相關的職業安全與衛生危害，以 / 及移除風險或風險最小化所需控制措施。 / 十、契約文件，包含規格書、樸門設計工作計畫、勞務說 / 明、供給品及檢驗文件。 / 十一、確定工作範疇。 / 十二、分項任務。 / 十三、制定計畫和時間表。 / 十四、項目規範和評估方法。
職能內涵 / (S=skills技能)	一、撰寫供督導、客戶及承包商閱讀的報告。 / 二、評估工作現場是否符合永續農業工作實務操作條件，若 / 不符則限制為何。 / 三、分階段實施樸門設計的工作。 / 四、確認所需工具和設備。 / 五、估算所需材料數量。
評量設計參考	一、評量證據 / 詳細記錄動植物物種。 / 整理有關居民文化以及地區歷史資訊。 / 記錄環境變化和趨勢。 / 根據社群原則和協議，蒐集及使用資訊。 / 二、評量情境與資源 / 能在工作情境下應用並實踐工作能力，為受評者展現職能必要條件。在特定工作場域，資源的選擇及運用可能因地域或企業情況而異。 / 三、評量方法 / 評量員必須滿足立案培訓機構的現有標準；評量員必須持有國家級樸門III級資格（或更高級別）和／或已完成樸門設計課程（PDC）和/或已完成樸門培訓技能訓練。
說明與補充事項	【註1】樸門：樸門永續設計提供個人與家庭自給自足的設 / 計方法。樸門的精神為「照顧人、照顧地球、分享多餘」。藉由觀察自然，向大自然學習，以永續的方式，提供人們食物與能源，他是一套宏觀的設計系統，也是一種生活態度與藝術。 / 【註2】樸門設計的工作相關環境議題：包含使用永續性材 / 料、維護自然環境價值的義務、工作實踐、機械使用及移動、材料存儲、雜草清除以及土壤或其他材料移入、橫越、移出時注意事項。