職能單元代碼	CAP4R16556v2
職能單元名稱	協商並取得小型建築設計案的規劃許可
領域類別	建築與營造/建築規劃設計
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	確認規劃許可的申請規定 / 針對小型建築設計專案的規劃許可申請事宜，向相關主管機關諮詢文件規定 / 依要求安排申請會議，並與事務所會晤召開，以釐清規劃許可的申請規定 / 羅列規劃許可申請的完整核對清單，並與事務所進行確認 / 告知客戶規劃許可的申請規定及相關費用，並確認客戶同意繼續執行 / 準備並繳交規劃許可申請資料 / 檢查專案設計圖是否符合規劃許可的申請規定，並與客戶商討是否有必要增添或變更 / 如有必要，指明並取得其他專業人士所提供的文件，並準時完成相關作業 / 備妥申請規劃許可所需的文件，檢查內容是否符合相關規定，並向客戶確認 / 利用核對清單確認規劃許可的申請事宜均已完成及繳交 / 依規定發出通知及公告 / 在申請資料進入許可程序後提供適時輔助 / 密切留意許可程序的進展，若主管機關提出要求，應隨即釐清專案設計 / 依規定指派人員代表客戶與當地主管機關接洽或出席其他相關會議，並為客戶極力爭取規劃許可 / 使用適合當時情況的語言，向議員、大眾和相關顧問提供資訊 / 在設計者的權限範圍中，就專案設計的變更項目進行協商 / 若是超過設計師權限範圍的事務，則應徵詢客戶意見 / 確定取得許可 / 與客戶討論後，對申請規劃許可的設計圖做出必要修改 / 取得規劃許可，並依據工作場域的程序將最終的設計專案文件歸檔 / 通知客戶已取得規劃許可，並提供相關文件影本
職能內涵 / (K=knowledge知識)	結構工程的基本原則 / 建築設計師的注意義務，以確保設計品質和安全 / 整體環境與基地限制 / 設計開發與許可程序 / 設計變更項目所代表的意義 / 與小型建築專案相關的法規、準則與標準，包括繪圖標準 / 組織的業務範圍、服務等級和費用 / 設計原則，包括永續設計
職能內涵 / (S=skills技能)	行政與管理能力 / 分析與解決問題的能力 / 與客戶和規劃許可程序相關人員互動的人際技巧 / 語言、讀寫和數學能力 / 撰寫準確設計文件的技術性技能 / 使用資訊科技和相關軟體的能力
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 針對不同小型建築設計專案，準時備妥完整且符合規定的規劃許可用圖和文件 / 在不同小型建築設計專案申請規劃許可的過程中，依規定妥善安排通知與合作事宜 / 將協商後獲核准的調整項目，依規定反映在繪圖與文件之中 / 針對不同小型建築設計專案確認規劃許可申請規定及相關費用，包括處理最終定稿的繪圖及文件，並通知客戶 / 評量所需情境與特定資源： / 情境： / 務必親臨工作環境 / 若評量能確實反映實際狀況，且準確地評估受評者在工作場域的所有表現，包括工作能力、工作管理能力、意外事件應變能力及職位所需的技能，就能不必親臨現場 / 務必符合相關循規要求 / 資源： / 合適的評量場地和設備 / 合適的模擬或實際機會與資源，讓受評者可以充分表現職能 / 評量工具 / 評量方法： / 書面及/或口頭評比受評者在本單元中必須具備的知識 / 從受評者身上觀察、記錄及/或取得第一手證據 / 施行適當的程序和技術，以安全、有效且兼具效率的方式達成評量要求的目標 / 找到達成要求目標所需的相關資訊和工作範圍 / 找出可行選項，從中挑選最能符合評量所要求目標的方案 / 持續達成評量要求的目標
說明與補充事項	申請規劃許可的文件規定可能包括： / 景觀學者報告 / 建築圖，例如： / 面積計算 / 停車場規劃 / 拆除計畫 / 設計反饋計畫 / 立面圖 / 現況計畫 / 樓層平面圖 / 廢棄物清運示意圖 / 陰影示意圖 / 基地整體計畫 / 基地平面 / 所有權狀影本 / 評議會表格與費用 / 外觀上色完工時間表 / 土地測量師撰寫的土地測量計畫 / 景觀設計師或建築師撰寫的景觀計畫書 / 城鎮規劃報告，包括： / 建築永續性 / 設計回應 / 未遵循規範之理由 / 基地整體環境 / 小型建築設計專案： / 包括建築法規所涵蓋的建築物，營建A類建築物除外 / 可能為住宅專案，例如： / 增建與翻修 / 古蹟修復 / 新建設 / 可能為商業或工業專案，例如： / 工廠 / 汽車旅館 / 辦公大樓 / 餐廳 / 零售商店與服務站 / 倉庫 / 相關主管機關可能包括： / 地方議會規劃部門 / 以下領域中央及地方政府部門： / 能源 / 環境 / 古蹟 / 基礎建設 / 服務 / 專案地點所屬國家的監管主管機關