職能單元代碼	CAP4R1696v2
職能單元名稱	執行工程測量專案
領域類別	建築與營造/建築規劃設計
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 確認專案 / 根據組織需求，確認專案活動 / 依據專案詳細規格，決定組織優先要務 / # 安排專案資源 / 根據組織指導原則，確認營運環境特質及任何設備或資源之特殊需求 / 取得高層主管機關之背書，以確保資源及設備之使用與專案目標一致 / 檢查確認設備狀態良好 / 確實遵守製造商規格表之設備使用說明 / 專案目標符合相關法規與企業方針 / # 規劃工作任務. / 根據測量數據詳細資料及客戶需求，定義並記錄專案目標、主要工作活動及限制 / 說明測量設計方法，以確認測量數據 / 實施並維持專案成員、客戶及其他利害關係人之間商定的溝通流程 / 專案風險管理計畫中包含職業衛生與安全標準及相關法定標準 / 研究、考量並遵循適用之法律及法規標準 / # 管理及監控專案 / 安排工作進度，在可用時限內完成工作 / 實施專案管理機制，以測量、記錄及報告商定進度及計畫相關之工作活動 / 精確測量確定的測量構成要素 / 將測得的測量數據歸併至專案參考系統，以與專案設計進行比較 / 根據專案詳細規格驗證並記錄測量資料 / 管理偶發事故及專案限制，以確保達成專案詳細規格要求 / 遵循職業衛生與安全標準 / 依據專案計畫執行品質保證流程 / # 完成專案 / 根據組織指導原則，通知相關人員工作成果 / 根據組織指導原則，完成必備文件 / 根據專案規格表，將測量數據歸檔
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 正確性及精密度標準 / # 資料擷取及載出 / # 校準專業測量設備 / # 資料格式 / # 數據管理 / # 數據歸納及處理技術 / # 工程相關作業流程及相關數值運算 / # 專案指南 / # 產業標準 / # 法律、法定及產業規定及標準 / # 設備、測量及分析相關指南之侷限 / # 組織方針與指導原則，如職場衛生與安全指南 / # 規劃及控管流程 / # 專案檢核程序 / # 安全工作實務 / # 資料擷取及載出測量設備需求 / # 測量參考系統 / # 測量數據擷取及載出方法
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通技巧 / # 讀寫技巧 / # 計算能力 / # 組織能力 / # 儀器測量技術能力
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 必要時，應該提供適當的學習及評量支援 / 在適當情況下，實體資源應涵蓋專為身障人士設計的設備 / 評量所需情境與特定資源 / 評量儀器，包含個人記事簿及評量記錄本 / 作業須知、工作規劃及時程、政策文件及責任聲明 / 專業評量服務之訓練提供者 / 相關準則、規定及作業規範 / 合適場地及設備 / 評量方法 / 評估解讀設計資訊，以辨識接受測量及監控之構成要素 / 管理偶發事故 / 進行測量 / 歸納及處理空間數據 / 記錄及通報不合格之處 / 工程測量流程相關知識
說明與補充事項	# 組織優先要務可能包括： / 客戶著重之處 / 外部影響及重點 / 財務優先考量 / 內部影響及重點 / 營運規劃 / 策略規劃 / # 營運環境： / 任何測量專案工作現場 / # 設備可能包括： / 全球導航衛星系統 / 水準儀 / 捲尺 / 全站儀 / # 組織指導原則可能包括： / 時程表 / 道德規範 / 企業方針 / 最終產品格式 / 正式的設計考量要素 / 工作及服務機能相關法規 / 手冊 / 職業衛生與安全政策及程序 / 說明團隊工作、工作角色及職責之個人實務及指南 / 數據處理標準 / # 專案目標可能包括： / 商定的客戶需求 / 書面測量規格表 / # 製造商規格表可能包括： / 設備規格表說明 / 操作手冊 / # 法規可能包括： / 國內標準 / 獎章及企業協定 / 證照要求 / 作業規範 / 品質保證要求 / # 企業方針可能包括： / 企業之職場衛生與安全標準 / 客戶服務標準 / 企業目標，如公司使命聲明 / 政府指導方針 / 設備使用指南 / 企業內部及外部溝通指導原則 / 操作手冊 / 營運規劃 / 策略規劃 / # 主要工作活動可能包括： / 為達成專案目標所決議之必要活動及活動順序 / # 限制可能包括： / 範圍 / 數據 / 環境因子 / 產業標準 / 法律及法規 / 財務 / 可用資源 / 時間 / # 測量數據可能包括： / 深度 / 尺寸 / 方向 / 流量 / 定位 / 坡度 / # 客戶需求意指產出說明，可能包括於下列資料中： / 合約 / 備忘錄 / 招標簡報 / 口頭指示 / 書面指示 / # 設計可能包括： / 數位資訊 / 計畫書紙本副本 / 地圖 / 書面指示 / # 客戶可能包括： / 具例行或特殊需求之顧客 / 組織外部 / 組織內部 / 常客及新客戶，包括： / 公司行號 / 政府機關 / 官方供應商成員 / # 利害關係人可能包括： / 人力資源員工：內部或外部 / 採購機關：內部或外部管理 / # 職業衛生與安全可能包括： / 標準 / 制定現場安全計劃 / 辨識潛在危險 / 檢查工作現場 / 依據職業衛生與安全標準培訓人員 / 使用個人防護衣 / 使用安全設備及標識 / # 風險管理可能包括： / 符合預算 / 預期外部影響 / 應變措施規劃 / 利用指南選擇承包商 / 有效溝通及諮詢 / 有效的專案管理 / 內部及外部稽核流程 / 審核評估各大里程碑 / 實際的時間表 / 目標針對活動 / # 法律及法規標準可能包括： / 地方政府要求 / 國家標準 / # 可用期限可能涉及專案預估的持續時間，包括： / 客戶指示 / 考量偶發事故 / 考量過去專案經驗 / 專案人員經驗 / 專案地點 / 採行方法 / 使用的資源及設備 / # 專案管理機制可能包括： / 與利害關係人之溝通 / 糾紛排解準則 / 監控及調整重大進程 / # 參考系統意指： . / 設備及處理軟體所需之投影及基準面參數 / # 測量可能包括使用： / 流速儀 / 回聲測聲儀 / 全球導航衛星系統 / 水準儀 / 遙感探測 / 捲尺 / 經緯儀 / 全站儀 / # 規格表可能包括： / 測量數據及相關標準之細部技術說明 / 包含所有資訊之橫斷面與計劃準備事項 / # 偶發事故可能包括： / 設備故障 / 人員受傷 / 人員流動 / 觀察錯誤 / 專案計畫之阻礙 / 天氣 / # 品質保證流程可能包括： / 內部及外部 / 依所設標準進行的產品或服務評估 / 標準驗證 / 目標監控 / # 相關人員可能包括： / 同事 / 具測量專業執照人員 / 公司人員 / 人員或員工代表 / 管理人或產線經理 / 供應商 / 使用者 / # 必備文件可能包括： / 與客戶來往之電子或紙本郵件 / 實際記錄 / 結案報告 / 進度報告 / 對話記錄 / 測量平面圖 / 組織工作活動表