職能單元代碼	CAP4R1689v2
職能單元名稱	執行空間資訊服務專案計劃
領域類別	建築與營造/建築規劃設計
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 組織資源 / 為確認空間資訊服務專案特性及其要求而檢視任務 / 確認操作環境位置、任何特殊設備或資源需求的特性 / 必要時，取得高層背書以確保資源及設備乃依據組織及專案目標加以使用 / 依據提供的專案計劃取得空間技術及原料需求 / 依據製造商說明書、相關規定及公司政策來檢查設備是否有效操作 / # 分配工作場域及活動 / 分配工作及時程是否在有效期間內完成 / 在組織政策下，以符合已知資格及能力進行個人工作分配 / 提供人員訓練以銜接確認能力的落差及改善工作表現 / 隨時考量職業衛生與安全議題 / # 管理人力資源工作 / 規劃並考量可用的人力資源 / 以協議的標準及設計責任衡量個人表現，並採取克服表現缺失的行動 / 專案成員、客戶及其他利害關係人之間執行並維持協議的溝通過程，以確保整個專案進行期間能有效地溝通 / # 管理並監督專案, / 執行專案管理機制以測量、記錄及回報時程與計劃相關的活動進度 / 管理突發事件以確保專案符合規格 / 品質確保過程依照專案計劃執行 / 在整個專案生命循環中檢視其進度，並進行任何協議性的改變，以確保專案範圍、目標及限制能有一致性 / 執行金融管理準則及程序以監控實際花費及成本控管 / 維持客戶關係以確保整個專案進行中，專案目標的了解程度能有所釐清並檢視任何潛在衝突 / 為確保最後成果符合原有專案目標而完成活動 / # 檢視專案 / 檢視專案成果是否符合目標並通報給利害關係人 / 諮詢客戶以了解其滿意程度 / 建議採取修正問題的行動並記錄下來，以符合客戶需求 / 記錄結果並通報給利害關係人，以協助持續改善
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 工作團隊的能力與資格 / # 商業規劃 / # 資訊管理 / # 應用專案工作規定 / # 專案管理原則 / # 專案管理工具、技術與方法 / # 品質確保原則 / # 專案審核程序 / # 安全工作實務 / # 空間資訊原則及其應用程式 / # 空間資訊服務專案突發事件 / # 空間技術
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通能力 / # 完成商業文件的電腦能力 / # 讀寫能力 / # 計算能力 / # 組織能力 / # 空間能力： / # 在指定時間架構中，有完成空間專案的時間管理能力
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 必要時，應該提供適當的學習及評量支援 / 在適當情況下，實體資源應涵蓋專為身障人士設計的設備 / 評量所需情境與特定資源 / 評量儀器，包含個人記事簿及評量記錄本 / 作業須知、工作規劃及時程、政策文件及責任聲明 / 專業評量服務之訓練提供者 / 相關準則、規定及作業規範 / 合適場地及設備 / 評量方法 / 以日常為基礎管理空間專案活動 / 管理突發事件、風險、品質及資源的需求 / 以日常為基礎管理人力資源 / 針對取得操作活動的支援提供建議並有效管理 / 朝向設定目標進行工作 / 空間專案要求的知識
說明與補充事項	# 空間資訊服務專案可能包含： / 環境、土地及地理資訊分析 / 資產管理 / 製圖服務 / 公共工程 / 數位影像 / 電力 / 緊急服務管理 / 環境資料組 / 地理資訊系統 / 整合服務－環境、土地及地理相關資料組 / 土地所有權制度 / 地方政府 / 行動定位服務 / 全球定位 / 製圖設備 / 位置分析 / 測量標誌 / 排水系統 / 電子通訊 / 城鎮規劃 / 觀察公用設施，如水利設施 / 集水設備 / # 高層可能包含： / 客戶 / 顧客 / 組織內其他人員，如管理高層 / 專案內其他人員 / # 專案目標可能包含： / 取得智慧財產權 / 專案目的 / 評估標準 / 里程碑 / 完成指標 / 執行專案 / 品質標準 / 利潤或投資 / 風險管理 / 目標 / # 空間技術可能包含： / 資料紀錄設備 / 電子經緯儀 / 地理定位系統 / 個人電腦數位板 / 攝影測量工具 / 全站儀 / 運載工具 / # 製造商說明可能包含： / 電子說明 / 設備規格 / 操作手冊 / 產品紙本須知及資訊 / 空間資料庫 / 保證書 / # 能力代表： / 以一致態度展現能力規格所需能力與知識，以便達到工作場域能接受的程度 / # 組織政策可能包含： / 倫理規範 / 公司政策 / 工作及服務功能相關規定 / 手冊 / 職業衛生與安全政策與程序 / 員工實務、工作角色及責任概要守則 / # 訓練可能包含： / 電腦導向學習 / 教導與指導 / 示範 / 正式內部或外部培訓課程 / 非正式培訓課程 / 在職訓練 / 提供學習機會 / 自主導向學習 / 結構式回饋 / # 職業衛生與安全包含： / 國家標準 / 發展工地安全計劃 / 確認潛在危害 / 調查工作地點 / 職業衛生與安全要求的訓練員工 / 使用設備及標誌 / # 指定責任可能是： / 口頭建議 / 書面工作說明 / 電子發佈 / # 溝通過程可能包含： / 電子 / 會議 / 報告 / 口頭 / 書面 / # 專案管理機制可能包含： / 和利害關係人進行溝通 / 衝突管理機制 / 爭議解決準則 / 目標及時程執行 / 修正關鍵里程碑 / 大型變數及趨勢測量及分析 / 監控成果 / 利潤及投資分析 / # 突發事件可能包含： / 不良天候 / 人力資源議題 / 設備失靈 / 合約議題 / 法規影響 / 利害關係人優先順序 / 計劃改變 / 政治影響 / # 品質確保可能包含： / 內部及外部 / 產品或服務測量的設定標準 / 檢驗標準 / 目標監控 / # 限制可能包含： / 合約安排 / 可用資源 / 時間 / # 金融管理準則及過程可能包含： / 同意過程 / 向操作人員溝通預算需求 / 財務授權 / 財務委派 / 發票指南 / 回報 / # 完成活動可能包含： / 最終稽核 / 智慧財產權管理 / 對帳 / 金融負債安排 / 專案負責人、成果及產品責任移轉 / 產品轉交客戶 / 保證要求 / # 結果可能包含： / 知識變革 / 過程說明 / 改善建議 / 空間資料紀錄 / 成功與失敗標準 / 訓練計劃