職能單元代碼	CAP5R1643v2
職能單元名稱	建立與執行合理的估算與招標系統
領域類別	建築與營造/建築規劃設計
職能單元級別	5
工作任務與行為指標	將因素量化與合理化後加入招標系統中 / 將影響組織的策略性經濟與社會因素量化與合理化 / 將組織的活動範圍與領域及其影響進行策略性量化與合理化 / 評量組織內的策略執行與財務結構，並根據資料需求進行合理化 / 建立並實施招標系統 / 根據立法與組織要求，啟動與實施估算和招標制度的設計與開發 / 建立和發布與評估估算和招標相關人員和流程的策略性指標 / 獲得執行該系統的高級管理階層的背書 / 指派具有執行任務所需的專業技能和行業知識的工作人員 / 建立並實施招標品質控制系統 / 找出並應用能支撐招標流程的適當財務結構 / 啟動並使用公司專案紀錄與績效指標的評價與反饋系統 / 建立與實施客戶反饋系統 / 建立並實施能與客戶有效聯繫的通訊系統 / 計劃並實施以價格、績效、進度以及其他策略因素為主的客戶反饋系統 / 建立一個紀錄與評估系統 / 設計並實施與組織的招標績效評估需求相符的招標紀錄系統 / 建立並實施策略性平衡原則，使估算與招標系統能持續受到品質維護
職能內涵 / (K=knowledge知識)	營造業部門以及相關契約的性質 / 評估不同類型建築與工程計畫的固有風險時應考慮到的因素 / 與組織需求相符的財務與企業管理原則 / 人力資源的實踐以及業內勞資關係的氛圍與做法 / 相關建築與工程規範、標準與法規 / 決定營造業部門內氛圍的社會經濟與政治因素
職能內涵 / (S=skills技能)	符合工作場所需求之數理技巧 / 溝通技巧 / 能完成相關文件書寫的文書技巧 / 遇到複雜問題時能概念化並設想出解決方案 / 在特定功能指導原則的範圍內委派工作任務 / 指導參與估算和招標過程人員的活動 / 啟用與實施新的、修正後的系統 / 能理解抽象的策略性資訊，並做出具邏輯與講求實際的決定 / 監督與管理有參與流程的系統與人員績效 / 能使用組織內軟體和辦公設備的科技技巧
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 得到強力、具有決斷性主管的支持與指揮，實施有效的估計與招標系統 / 發展具概念性與策略性的解決問題方法與系統 / 實施能提高員工生產力的管理做法 / 與組織內、外的工作人員有效互動 / 以口頭與書面二種方式與高層管理人員、員工、客戶以及監管機關進行有效溝通 / 遵守法規要求與作業規範 / 評量所需情境與特定資源： / 在建築或施工單位都應備有專案文件 / 相關規範、標準與政府法規 / 辦公用品包含計算機、影印機與電話系統 / 電腦設備要具備相關軟體，以利觀看 2D CAD 圖面，執行軟體和列印圖面 / 技術資訊室裡，須放置現有丈量數據文件、設計圖、建築結構與製造商的產品資料 / 適合施工進展的工作場所 / 評量方法： / 符合評量中其他如營造、配管與服務設施等單元相關規定 / 直接觀察受評者實際或模擬工作情況，並可利用提問方式，以確認受評者可確實辨別、解讀必要的基本知識，且是實務應用上所需具備之基本知識 / 加強整合就業技能與工作場域的作業與職務角色 / 確認該項職能已通過驗證，且能夠轉換運用到其他情況與環境中 / 其它： / 能力展現需經長時間觀察，是否能勝任該角色的工作範疇，是否能遵循工作場域的實務標準 / 若評量屬結構式學習經驗的一部份，證據必須包含不同時間點的表現，並與進一步的學習及實務分開評量。唯有評量者對該人員的能力深具信心，才能評斷其能力 / 所有屬於結構式學習經驗的評量皆須包含直接、間接與補充證據
說明與補充事項	招標系統因素包括： / 法規要求與作業規範 / 市場利率、趨勢以及科技發展與變化 / 確定材料與人力成本 / 合約範圍 / 標準組織文件 / 招標方法、流程與時間表 / 時間表與進度安排 / 估算招標人員與流程的策略性指標包括： / 數據分析與修改 / 重要事件分析與報告 / 風險管理 / 應變計劃與安排 / 支撐招標流程的財務結構包括： / 會計方法與會計系統 / 經常費用和利潤的計算與分配 / 外包與組織承包價格 / 評價與反饋系統包括： / 重要開發路徑與分析 / 內部與外部的客戶評價與反饋系統 / 人員與系統的評價與評估流程 / 重要事件評估會議 / 通訊系統包括： / 電話、傳真與電子郵件系統 / 手寫和文字處理的報告與簡報 / 內部與外部備忘錄 / 面對面溝通 / 招標紀錄系統包括： / 日誌與日記 / 財務、人力與材料紀錄與庫存系統 / 手動數據系統與電腦數據系統