職能單元代碼	CAP3R3071
職能單元名稱	營建合約管理
領域類別	建築與營造／建築規劃設計
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	一、辨識合約的必要元素與條款 / 1.辨識不同類型的營建合約，並分析其適用之領域。 / 2.確認、履行營建合約相關之法令規定。 / 3.辨識、分析會導致違約的情況。 / 二、辨識終止商業合約的條件 / 1.辨識、履行承包商應負責之完工條件。 / 2.辨識、分析任何一方不履行合約的影響與效力。 / 3.依據相關法令與合約條款，終止合約。 / 三、管理合約 / 1.確實依合約辦理估驗工程款。 / 2.依據公司政策與合約條款，辦理工程延期申請。 / 3.合約變更需經過確認。 / 4.依據合約與相關法令條款，管理合約與處理爭議事項。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	一、國家法律系統及其對合約之影響等相關知識 / 二、了解主管機關提供或規定的合約 / 三、合約普遍的定義與解讀 / 四、營建合約各項條款的法律層面含義 / 五、不同類型的合約，及其適用條件 / 六、認識工法以及建材 / 七、建築附屬設施的了解(電機、給排水)
職能內涵 / (S=skills技能)	一、溝通技巧 / 二、合約解讀能力 / 三、合約變更處理能力 / 四、執行建築實務所需技術、技巧及使用工具之能力 / 五、簡報製作與文書處理能力
評量設計參考	一、評量證據 / 1.能辨識合約必要元素與條款。 / 2.能辨識履行或終止合約之條件。 / 3.能管理合約相關事項。 / 4.能了解本單元所應具備之職能內涵，包括：合約相關法規、合約解讀能力等。 / 二、評量情境與資源 / 1.評量者須具備契約相關法律知識。 / 三、評量方法 / 1.評量者提供模擬情境，評估受評者對合約內容辨別、解讀與管理之能力。 / 2.以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。
說明與補充事項	無。