職能單元代碼	CAP5R1714
職能單元名稱	監督複雜工程的測量結構
領域類別	建築與營造/建築規劃設計
職能單元級別	5
工作任務與行為指標	# 統整專案資源 / 依據組織指南，辨識作業環境的特性，以及特殊設備器材或是資源需求 / 專案規格說明書須明列資料蒐集所應具備之技術與工法細節 / 檢查設備器材，確認可正常運作 / 按照製造商的規格說明書，操作設備與器材 / # 製作專案規劃書 / 依據空間資料規格說明書和客戶需求，確立專案目標、交付成果、限制條件和主要工作項目 / 規劃內容應包含已知風險、不可抗力之情事、資源、技術細節資料，以及蒐集資料與特定資料格式的技能 / 規劃書須說明資訊驗證程序，確認所需空間資料的完整性 / 解讀設計內容，以利控管或檢查測量資料內容 / 依據組織指南、職業衛生與安全以及法規規定，辨識工地現場的危險與風險 / 研究、依循相關法定標準 / 把所需之合適的資源、設備、材料與交通工具，派發給相關工作人員 / # 管理專案 / 測量已知的空間構成元件 / 為能與設計資料相比較，把測量所得的空間資料，縮減成為專案的空間參考系統 / 依專案規格說明書，驗證、紀錄與處理測量數據，並記錄之 / 規劃工作時程，確保於可使用時間內完工 / 安排工作給適合的工作人員，並要落實監工作業、檢查工與丈量作業 / # 監督專案 / 落實專案管理機制，依照同意之時程與規畫書，測量、紀錄、回報工項進度 / 管理處置不可抗力之情事與限制條件，確保專案有符合規格說明書 / 整個專案生命週期的過程中，皆須檢查工程進度，確定有做到全部的變更需求，並確保工程有與客戶需求、專案範疇、目標與限制條件一致 / 依據專案規劃書，落實品質保證流程 / # 完成專案 / 對照規格說明書，檢查完工狀況 / 根據組織指南，製作需求文件 / 根據組織指南，把專案成果發布給相關工作人員和工作團隊 / 根據組織指南，通知相關工作人員和團隊結果 / 根據專案規格說明書，準備空間資料 / # 檢討專案 / 對照目標清單，檢討專案 / 把專案檢討結果，提交給利害關係人
職能內涵 / (K=knowledge知識)	一、預算機制與限制 / 二、影像處理系統的電腦設備與軟體 / 三、資料品質完整性 / 四、既有空間資料集與資料集來源 / 五、數位影像處理技術 / 六、影像增顯、運用與合併技術 / 七、後設資料 / 八、職業衛生與安全政策 / 九、組織指南與政策 / 十、相關法規、法令與業界的要求與標準
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通技巧： / 與客戶和同事之間的有效諮詢與溝通 / 透過口頭、書寫和面對面的方式，表達知識與想法 / # 扮演發起人的能力， 與勇於執行的技能： / 解讀專案需求，並轉換成設計 / # 讀寫能力： / 評估、製作與運用工作場域相關資訊 / 閱讀書寫關鍵績效報告書，包含技術性報告 / 調查與評估欲取得測量和空間資訊服務的資訊來源 / # 數理能力： / 分析錯誤 / 影像分析 / 估算成本費用 / 解讀、分析統計數據 / 心算能力 / 精確紀錄 / 操作電腦運算，例：道路定線設計與相關運算 / # 組織統整技能： / 規劃、協調技術與人力資源，以利考察專案項目 / 規劃、安排專案項目的作業前後順序，以利達成合約要求 / # 專案管理技能，監督工程測量結構的特有要點，並確保在指定的時程內完成 / # 空間相關技能： / 精準之複雜工程測量技能 / 取得空間資料 / 管理、運用空間資料 / 管理檔案 / 實際工程作業過程或是在視覺呈現時，遇到的高度、深度、寬度、尺寸、方位與位置等問題，皆須協助解決 / 了解高度、深度、寬度、尺寸、方位與位置等，在實際工程作業與視覺呈現上的應用 / # 科技技能： / 操作電腦，製作測量文件資料 / 操作特定高級精密儀器
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 必要時，應該提供適當的學習及評量支援 / 在適當情況下，實體資源應涵蓋專為身障人士設計的設備 / 評量所需情境與特定資源 / 評量儀器，包含個人記事簿及評量記錄本 / 作業須知、工作規劃及時程、政策文件及責任聲明 / 專業評量服務之訓練提供者 / 相關準則、規定及作業規範 / 合適場地及設備 / 評量方法 / 取得設計資訊後，解讀資料，確認欲測量、監督的項目內容 / 製作文件與報告 / 團隊管理 / 執行測量作業 / 資源規劃 / 測量數據簡化與操作 / 紀錄、回報未能達到需求之情事 / 工程相關作業及其電腦運算之技能知識
說明與補充事項	# 作業環境： / 所有測量專案的工作現場 / # 組織指南可包含： / 時程表 / 道德規範 / 公司政策 / 最終產品的格式 / 正規設計參數 / 工項或服務設施相關的法規規定 / 使用手冊 / 職業衛生與安全政策與程序 / 團體合作、職務角色和責任方面的個人實務經驗與指南 / 資料處理相關規定 / # 工法可包含： / 室內 / 戶外 / 符合法規和產業要求的特殊作業方法 / # 專案規格說明書可包含： / 作業目標 / 已允諾客戶要求的內容 / 組織的長短期功能 / 測量規格說明書 / # 設備器材可包含： / 測量專案所需之設備器材，包含： / 流速計 / 聲納 / 全球衛星導航系統 / 雷射技術 / 水準儀 / 攝影測量 / 遙感探測技術 / 經緯儀 / 潮位計 / 全站儀 / # 製造商規格說明書可包含： / 設備規格說明書 / 操作員使用手冊 / # 限制條件可包含： / 覆蓋範圍 / 基準面 / 環境因子 / 業界規定 / 法定限制 / 財務限制 / 資源的可取得性 / 時間限制 / # 主要工作項目可包含的測量設計，例： / 橋梁工程 / 建築工程（居家與商務性質） / 軌道工程 / 道路工程 / 汙水系統 / 疏洪系統 / # 規格說明書可包含： / 詳細的技術性測量資料與相關所需資訊 / 準備剖面圖與規劃書時，須納入全部的資訊 / # 客戶要求係指產出內容的描述，可記錄於： / 合約書 / 備忘錄 / 標案摘要 / 口頭交代 / 書面指示 / # 不可抗力情事可包含： / 設備故障 / 人員受傷 / 人員調動 / 測量誤差 / 專案阻礙 / 天氣條件 / # 設計內容可包含： / 數位資訊 / 紙本規劃書 / 地圖 / 書面指示說明 / # 測量資料內容可包含： / 深度 / 尺寸 / 方位 / 流速 / 位置 / 坡度 / # 危險可包含： / 碎玻璃與其他尖銳物品 / 故障或不合適的設備 / 粉塵 / 電線、配電相關物品（交換器與電燈）與未經測試許可的電子設備等造成之電子問題 / 環境影響 / 高溫高熱 / 疲勞 / 火災 / 瓦斯 / 高空作業 / 怪異和重複性的姿勢 / 施工機具的移動指揮問題 / 無法看管和移動式機械與設備器材 / 噪音 / 職場暴力與霸凌 / 手作技法不佳 / 個人衛生欠佳 / 重複性動作、使力與顫抖 / 注射器與其他尖銳物品 / 紫外線 / 腳底下的地面條件，例：濕滑、不平整或粗糙 / 人員進出沒有管制 / 偏遠或是被隔離的作業環境 / # 職業衛生與安全可包含： / 國家標準 / 工地安全規劃 / 辨識潛在危險 / 工地檢查 / 依據職業衛生與安全規定，訓練工作人員 / 工作人員穿著具保護功能的工作服 / 使用安全標示與安全設備器材 / # 法規規定可包含： / 國家標準 / 企業獎勵協議 / 認證規定 / 作業規範 / 品質保證要求 / # 法定標準可包含： / 地方政府的規定 / 國家級標準 / # 相關工作人員可包含： / 同事 / 合格測量技術士 / 公司同仁 / 員工代表 / 監工或是產品線經理 / 供應商 / 操作員 / # 測量作業的工具可包含： / 測量專案所需之設備器材 / 全球衛星導航系統 / 水準儀 / 捲尺 / 全站儀 / # 監工作業可包含： / 規劃安排 / 達成目標 / 授權式 / 工程執行 / 監督工作 / 監工實務 / 完成作業 / 檢討改善 / # 專案管理機制可包含： / 與利害關係人之溝通 / 爭議解決指導方針 / 監督、調整重要時間點 / 進度回報 / # 客戶可包含： / 定期提出要求的客戶，或是特別提出要求的客戶 / 組織以外的單位 / 組織內部的單位 / 固定客戶和新客戶，包含： / 工商團體 / 政府機關 / 一般大眾 / 供應廠商 / # 品質保證流程橫跨內部與外部單位，可包含： / 依照設定的準則，量測成品或服務設施 / 標準驗證方式 / 監督目標達成情況 / # 需求文件可包含： / 與客戶的往來聯繫資料，包含電子文件與書面文件 / 現場紀錄表 / 最終報告 / 對話紀錄 / 測量圖 / 組織作業活動紀錄表 / # 利害關係人可包含： / 人力資源相關的工作人員：內部與外部 / 採購代理商：內部與外部管理