職能單元代碼	CAP4R1678v2
職能單元名稱	組織現場測量工作
領域類別	建築與營造/建築規劃設計
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 規劃及準備現場測量服務 / 依據書面的空間資料規範，及客戶的要求，設定專案目標、主要工作及限制因素 / 確認包括在計劃中的風險、突發事件、風險管理過程及資源 / 根據組織準則和相關人員釐清工作要求 / 工作分配給適當人員，執行監管過程、檢查及測量以確保工作在有效期限內完成 / 根據計畫書準備選擇符合環境的工具、設備及用品 / 決定保護現場人員、公共及環境的安全要求 / 檢視計劃來決定實地測量的地點 / 根據職業衛生與安全守則使用個人防護設備 / # 執行現場任務 / 根據組織準則樹立路障、防護工法及標示 / 根據採用標準使用由相關人員、位置圖及座標得知的資訊，來決定並標示出位置 / 根據規範執行現場任務 / # 完成任務 / 以可行的方式盡量恢復地點原有狀態，任何產生的廢棄物會依據環境友善的方式處理 / 清洗工具及設備並存放於安全地點 / 根據組織準則正確迅速完成專案業務文件
職能內涵 / (K=knowledge知識)	工作團隊能力 / 設備需求 / 產業倫理與實務 / 產業要求及標準 / 和環境、測量及分析相關的準則限制 / 組織政策及準則，如職業衛生與安全守則 / 規劃及管制過程 / 專案審核程序 / 安全工作實踐 / 工作分配程序
職能內涵 / (S=skills技能)	# 一、具備成熟身心，能和不同社會、文化及倫理背景的人相處能力二、能選擇及使用適當工具三、溝通能力 / # 人際關係能力，如合作或彈性 / # 讀寫能力： / # 和人員合作進行現場的協商能力: / # 計算能力 / # 組織能力
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 必要時，應該提供適當的學習及評量支援 / 在適當情況下，實體資源應涵蓋專為身障人士設計的設備 / 評量所需情境與特定資源 / 評量儀器，包含個人記事簿及評量記錄本 / 作業須知、工作規劃及時程、政策文件及責任聲明 / 專業評量服務之訓練提供者 / 相關準則、規定及作業規範 / 合適場地及設備 / 評量方法 / 執行現場測量 / 展現安全工作的要點 / 決定及標示位置 / 處理基本風險 / 瞭解現場過程
說明與補充事項	# 主要工作活動可能包含 / 對符合專案目標來說視為必要的活動及後續活動 / # 限制可能包含 / 涵蓋範圍 / 高程基準 / 環境因子 / 金融 / 產業要求 / 法律及規定 / 可用資源 / 時間 / # 空間資料可能包含資料為 / 迴聲探測器 / 全球衛星導航系統 / 水準儀 / 攝影測量法 / 遙感探測全站測量儀 / 可測量 / 深度 / 維度 / 方向 / 高度 / 位置坐標 / # 客戶可能包含 / 例行或特殊顧客需求 / 外部組織 / 內部組織 / 固定顧客及新顧客，包含 / 商業公司 / 政府機構 / 大眾成員 / 供應商 / # 突發事件可能包含 / 設備失靈 / 人員受傷 / 人員變動 / 觀測誤差 / 專案計劃受阻 / 天候 / # 風險管理過程可能包含 / 突發事件規劃 / 選擇承包商準則 / 有效溝通及諮詢 / 有效規劃，包含如： / 預期外部影響 / 實際時間限制 / 目標活動 / 有效專案管理 / 內部及外部審核過程 / 重大事件檢視及評估 / # 相關人員可能包含： / 同事 / 全體員工或員工代表 / 主管或產線經理 / 供應商 / 使用者 / # 組織準則可能包含： / 倫理規範 / 公司準則 / 手冊 / 職業衛生與安全政策及程序 / 員工實務、工作角色及責任概要守則 / # 管理過程可能包含： / 授權 / 執行 / 監督 / 預測 / 規劃 / 檢視 / 達成目標 / # 有效期限可能包含： / 客戶指示 / 考量突發事件 / 考量過去專案經驗 / 專案人員經驗 / 專案地點 / 雇用方法 / 使用的資源及設備 / # 設備及用品可能包含： / 記錄資料設備 / 測量工具 / 個人電腦數位板 / 工具 / 運載工具 / # 專案規格可能包含： / 預算 / 資料擷取方法 / 所需人員 / 所需資源 / 交付專案 / 時間限制 / # 個人防護設備可能包含： / 呼吸裝置 / 手套 / 安全帽 / 工作服 / 口罩和防毒面具 / 安全鞋 / 護目鏡 / 安全背心 / 防曬措施 / # 職業衛生與安全可能包含： / 國家標準 / 發展工地安全計劃 / 辨識潛在危害 / 調查工作地點 / 使用設備及標誌 / # 採用標準可能包含： / 環境保護局建議標準 / 法規要求 / 製造商說明及規格 / 職業衛生與安全標準 / 組織準則 / 相關產業作業規範 / # 現場任務可能包含： / 設備維護 / 區分、決定及標出位置 / 取得用品 / 記錄資料 / 開車 / # 環境友善方式可能包含： / 將有毒物質如化學產品、油漆罐及使用過的油丟入廢棄桶內，並帶往垃圾掩埋場處理 / 將可回收垃圾如塑膠、紙類、瓶罐類、紙板、玻璃及塑膠瓶丟入廢棄桶內 / 將可分解垃圾與不可分解垃圾作分類 / # 空間商業文件可能包含： / 資料庫 / 有關空間資料及其相符的詳細技術描述 / 電子郵件 / 傳真 / 引用資料及估算 / 標準信件 / 聲明書 / 發票