職能單元代碼	CAP4R1720v2
職能單元名稱	規劃與管理預算費用
領域類別	建築與營造／建築規劃設計
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	規劃、蒐集預算資訊 / 與相關工作人員，討論、確認預算的範疇【註1】，並確認、評估與分析規劃預算【註2】所需資料【註3】。 / 與相關工作人員交涉、研究和商討後，決定預算數【註4】。 / # 相關同仁【註5】也可提供預算規劃流程的意見。 / 規劃預算 / 分析所有取得資訊後，製作出符合組織政策的預算草案。 / 確認收入與支出【註6】預算草案，並送交給相關單位，尋求建議。 / 完成預算與資源分配 / 依據達成共識的意見內容，逐一修改預算，並提交最終版預算給相關工作人員。 / 通知預算內容涉及的工作人員，並釐清預算套用的範疇，包含預算的目標與限制、財務管理與通報責任。 / 同意預算內的優先順序，並分配預算。 / 監督與控制預算 / 定期檢討實際收支狀況，並提出預算報告予相關工作人員。 / 確認預算差異，並作出回應，且要針對預算狀況，向相關工作人員討論，尋求建議。 / 完成財務統計相關報告【註7】 / 在指定時程內，依規定完成精確的財務統計相關報告。 / 可針對未來的財務規劃，提出建議。 / 報告須清楚易讀、正確無誤，並要提交給相關工作人員。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	組織與業界的政策與流程 / 會計財務領域的基本知識 / 預算編列的方式 / 管控預算之稽核程序
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 組織與業界的政策與流程相關規範之管控能力 / 分析與規劃符合組織政策的預算內容 / 資源分配與預算管理能力 / 稽核預算執行能力 / 撰寫財務統計相關報告
評量設計參考	評量證據 / 能了解本單元所應具備之職能內涵。 / 能規劃製作出符合組織政策的預算草案。 / 能完成預算與資源分配。 / 能完成財務統計相關報告。 / 評量情境與資源 / 評量儀器，包含個人記事簿及評量記錄本。 / 作業須知、工作規劃及時程、政策文件及責任聲明。 / 專業評量服務之訓練提供者。 / 相關準則、規定及作業規範。 / 合適場地及設備。 / 評量方法 / 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。 / 受評者能精確完成預算費用的財務統計相關報告。 / 會使用整合型財務軟體系統與資料。 / 評量者提供模擬情境，觀察受評者完成規劃與管理預算之過程。
說明與補充事項	【註1】範疇：如整個組織、組織內的部門、特定專案或活動等。 / 【註2】預算：一般係指費用預算，如收入預算、銷售預算、資源分配與使用的預算等。 / 【註3】資料：資訊來源不受限於營運規劃書、歷史資料、人力規劃、銷售計畫等。 / 【註4】預算數：如財務資源的可取得性、組織指示與政策、銷售預估、時程表等。 / 【註5】相關同仁：如所有利害關係人，舉凡審核預算的同仁，以及負責執行預算的主要利害關係人等。 / 【註6】收入與支出：如貨幣與財務收支等 / 【註7】財務統計相關報告：如必要的報告、法令規定、符合組織的流程與政策規定、提供有用的資訊給相關人士等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。