職能單元代碼	CAP4R3074
職能單元名稱	進行建築工程施工查核
領域類別	建築與營造／建築規劃設計
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	一、進行建築工程現場溝通 / 1.製作工地現場溝通的聯絡紀錄。 / 2.與業主討論變更需求的內容。 / 二、確保符合品管程序 / 1.了解相關品質控制程序。 / 2.詳實條列每階段的檢查項目，並確實檢查工作。 / 3.依照工程標準來驗收工項的品質。 / 4.落實品質控制程序，並監督現場作業。 / 三、完成驗收流程 / 1.了解實質完工驗收程序。 / 2.了解移交流程，並確實執行。 / 3.移交時須提出證明文件與客戶資訊。 / 4.完成點交後請客戶簽名確認。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	一、了解建築工程產業的合約款項系統與相關義務 / 二、了解建築工程產業標準 / 三、了解地方政府機關或其他法規規定之工項認證要求 / 四、了解合約變更流程與相關文件要求 / 五、了解建築工程產業適用的合約
職能內涵 / (S=skills技能)	一、合約條款執行能力 / 二、品質管控能力 / 三、溝通技巧 / 四、數字運算的數理能力
評量設計參考	一、評量證據 / 1. 能了解施工品質控制程序。 / 2. 能了解完工驗收作業流程。 / 3. 能了解本單元所應具備之職能內涵，包括：識別合約義務能力、相關建築工程法規等。 / 二、評量情境與資源 / 1.相關先備條件，如工程驗收標準。 / 2.相關作業表單，如品管檢核表、驗收單。 / 3.評量者須具備建築工程品質控制程序與驗收作業知識。 / 三、評量方法 / 1.評量者提供模擬情境，評估受評者進行協調與溝通之能力。 / 2.評量者提供模擬情境，評估受評者對品質控制程序與驗收作業之了解。 / 3.以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。
說明與補充事項	無。