職能單元代碼	CCM4R2768v3
職能單元名稱	室內裝修工程施工管理
職類別	建築與營造／營造及維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	職業安全衛生維護 / 依據職業安全衛生相關規範，規劃現場安全防護。 / 防災及危險物品管制。 / 交通維持及環境維護等工作。 / 施工進度規劃與管理 / 規劃各工種施工進度。 / 監督管理各工種施作。 / 工程品質管理 / 埋入式設備器材運作測試。 / 進度管控與工種協調。 / 採用日報表、相片或影片等，記錄工程進度。 / 進行工程監工與品質管理。
工作產出	監工日報表 / 工程進度表 / 安全防護檢核表
職能內涵 / (K=knowledge知識)	室內設計概論 / 替代性工法 / 工程概論 / 圖學知識 / 職業安全衛生相關規範 / 工程施工流程 / 專案管理概念 / 數學概念 / 材料知識 / 建築相關規範
職能內涵 / (S=skills技能)	施工流程規劃能力 / 危機處理能力 / 設備測試能力 / 環境安全與衛生維護能力 / 溝通協調能力 / 工程品質監督管理 / 工法分析能力 / 現場施工放樣
說明與補充事項	埋入式設備：如空調設備之風管與用水、用電、弱電、瓦斯管線等。