職能單元代碼	CCM4R2769v3
職能單元名稱	室內裝修竣工與驗收
職類別	建築與營造／營造及維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	申報竣工 / 依據合約與圖說核對竣工項目及數量。 / 監督施工單位提供竣工圖說及文件，依法報請竣工查驗並取得建築物室內裝修合格證明。 / 驗收 / 對業主辦理竣工文件及驗收事項。 / 交付業主建築物室內裝修合格證明。 / 完成室內裝修工程結案並建檔。 / 維護保固 / 工程保固與週期時間維護。
工作產出	室內裝修竣工圖說及文件 / 保固項目清單 / 工程驗收紀錄表
職能內涵 / (K=knowledge知識)	裝修送審相關規範 / 交屋與保固原則 / 工程概論 / 圖學知識 / 職業安全衛生相關規範 / 專案管理概念 / 數學概念 / 材料知識 / 建築相關規範
職能內涵 / (S=skills技能)	工法分析能力 / 文書處理能力 / 溝通協調能力
說明與補充事項	文件：如材料出廠證明、產品使用證明書、商品驗證登錄證書、綠建材標章證書、「建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書」等。