職能單元代碼	CCM4R1631v2
職能單元名稱	營建合約管理
領域類別	建築與營造/營造及維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	確認商業合約的必要元素與條款 / 確認不同類型的營建合約，並分析其適用之領域 / 確認營建合約相關之法令規定 / 確認有效合約所須具備的必要元素與條件 / 確認法律效力的重要性 / 確認簽約各方權利與義務 / 確認常見之營建合約條款與程序 / 確認導致違約的情況 / 選擇適用該工程案的合約 / 正確選擇使用適合該工程類型的營建合約 / 確認合約中各項文件【註1】的範疇，並逐一準備 / 辨認合意合約相關的要求 / 確認簽約雙方簽約各方的權利 / 辨認、履行合約各方同意許可合約的相關原因 / 確認終止商業合約的條件 / 分析任何一方不履行合約的影響與效力 / 確認合約一方接受另一方不履行合約的定義 / 確認不合理的通知定義 / 確認承包商應負責之完工條件定義 / 確認將承包商驅逐工地之影響定義 / 確認捨棄合約的定義 / 依據相關法令與合約條款，終止合約 / 管理合約 / 精確估算合約中符合物價調整條款的款項金額 / 精確依約辦理到期之工程進度款 / 依據公司政策與合約條款，辦理工程延期申請 / 確認合約差異處，並落實溝通談判與文件紀錄 / 降低合約明定之協定違約金與罰款的發生 / 依據合約與相關法令條款，管理合約與處理爭議事項 / 確認開立竣工最終證明的條件，並履行之 / 確立合約 / 確認合約對實際完工的定義 / 確認營建合約對缺失責任的定義 / 合約工程完工後，開立證明文件 / 合約確立完成後，製作紀錄文件
職能內涵 / (K=knowledge知識)	對合約之影響等相關知識，須具備基本程度的了解 / 主管機關提供或規定的合約 / 合約普遍的定義與解讀 / 營建合約裡，各項條款的法律層面含義 / 組織與客戶之間的關係 / 不同類型的合約，及其適用條件
職能內涵 / (S=skills技能)	一、溝通技能：透過各種聯繫方式，與客戶、下包商、同事與外 / 部單位溝通；與不同身心素質、不同文化的群體以口語或非 / 口語方式溝通；能解讀合約細節相關的洽詢、法律用詞、工 / 程時程表、合約書與相關報告。 / 資訊分析技能：保存檔案、監督工程成品與服務項目的價格變化、估算的數理能力及資料的使用與應用。
評量設計參考	評量之關鍵證據： / 為特定專案，選擇合適的合約 / 選擇合約中適用的條款與條件 / 依據公司的標準，以及工程所屬地方政府的法令條款規定，管理營建合約 / 合約解讀錯誤時，決定應採取之正確措施 / 評量所需情境與特定資源： / 一般來說，工程辦公室、建築辦公室或是民事合約辦公室內，應要放置相關文件 / 相關規範、標準與政府法規 / 辦公用品包含計算機、影印機與電信系統 / 電腦設備要具備相關軟體，以利觀看 2D CAD 圖面，執行成本控制軟體和列印圖面 / 技術文件參考室裡，須放置現有丈量數據文件、設計圖、建築結構與製造商的產品文宣資料 / 工作區域須適合工程流程的執行 / 評量方法： / 符合評量中其他如營造、配管與服務設施等單元相關規定 / 直接觀察受評者實際或模擬工作情況，並可利用提問方式，以確認受評者可確實辨別、解讀必要的基本知識，且是實務應用上所需具備之基本知識 / 加強整合就業技能與工作場域的作業與職務角色 / 確認該項職能已通過驗證，且能夠轉換運用到其他情況與環境中 / 其它： / 能力展現需經長時間觀察，能勝任該角色的工作範疇，能遵循工作場域的實務標準 / 若評量屬結構式學習經驗的一部份，證據必須包含不同時間點的表現，並與進一步的學習及實務分開評量。唯有評量者對該人員的能力深具信心，才能評斷其能力 / 所有屬於結構式學習經驗的評量皆須包含直接、間接與補充證據
說明與補充事項	各項文件範疇包含：裝置設備、工地宿舍與服務設施等相關資訊，人力估算，材料清單，規劃書、圖面與規格說明書，專案時程表與工期。