職能單元代碼	CCM4R2761v3
職能單元名稱	裝修木工施工規劃
職類別	建築與營造／營造及維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	施工規劃 / 確認業主或設計人員需求。 / 與設計人員溝通設計圖說及施工細節。 / 依設計圖說，完成現場丈量與放樣，並預估材料品項及數量。 / 器具準備 / 配合現況規劃工序及施作人員安排。 / 視需求與其他工種溝通協調。 / 備妥施工所需材料、器具與設備。
工作產出	工料清單
職能內涵 / (K=knowledge知識)	木工概念 / 木工知識 / 圖學知識 / 材料知識 / 器具設備知識 / 五金零件知識 / 量測知識
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 工料分析 / 施工流程規劃 / 尺寸丈量與放樣 / 單位、尺寸換算能力
說明與補充事項	其他工種：如泥作、水電、油漆、空調、鐵件、壁紙、地毯及鋁門窗等。