職能單元代碼	RTM4R3327
職能單元名稱	管理及維護船期
領域類別	物流運輸／運輸規劃及管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	一、船期管理控制 / ## 監控各港口船期的準時性。 / ## 依據各港實際裝卸櫃量變動調整與修正短程船期表，達到控管船期準確性。 / 二、航次異常處理 / ## 確認塞港或海象及其他因素造成船期延誤情況。 / ## 視情況設置空船航班，以確保準時到達關鍵港口。 / ## 依據延誤情況，重新訂定船期或採取其他因應措施。 / ## 記錄異常情況與處理措施。
工作產出	船期異常處理紀錄文件
職能內涵（K=knowledge知識）	貨櫃貨運及裝卸作業要點 / 船舶運輸與船期管理 / 海運進出口通關櫃動流程
職能內涵 / （S=skills技能）	溝通協調能力 / 船班航次規劃能力 / 問題解決能力
評量設計參考	評量證據 / 能妥善調整船期表，確保船期準確性。 / 能在航次異常時採取因應措施並降低損失。 / 能即時完成船期異常回報。 / 評量情境與資源 / 評量情境須儘量符合實務工作現場環境。 / 船期表相關作業文件。 / 相關軟硬體。 / 評量方法 / ## 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。 / ## 評量者提供模擬情境，受評者實際進行個案討論。 / ## 設計情境題庫，請受評者口頭説明解決問題的方法，評量者可評估其航次異常處理的能力。 / ## 檢視受評者提交的船期管理相關報告。
說明與補充事項	無