職能單元代碼	RTM5R1330v2
職能單元名稱	管理運輸合約
領域類別	物流運輸／運輸規劃及管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	進行契約管理準備工作 / 確定並依要求澄清合約【註1】要求、核准及資金安排，依合約及組織要求，確定作為合約經理的義務及職權範圍。 / 確認合約的操作要素，且應由專家及利害關係人制定以明確並協助合約執行。 / 確定關鍵合約條款並澄清內容以確保理解合約要求。 / 確定合約過程、時機、關鍵績效指標並由利害關係人確認。 / 確認風險【註2】並依合約要求及組織政策和程序發展並檢視風險管理計畫。 / 發展或取得合約管理策略【註3】並開始檢視合約的關鍵細節。 / 組成合約管理團隊並分派角色及職責。 / 實施合約管理策略 / 依合約要求及組織程序確認並執行啟動或過渡期安排。 / 建立資訊及溝通策略【註4】以滿足立約人、利害關係人及組織的需要。 / 於合約有效期間內監控風險管理計畫的有效性並依需要修訂。 / 依組織政策及程序，和廉潔要求建立並管理與立約人及利害關係人的關係。 / 依需要取得專家的專業知識進行會議及提出合約問題的建議。 / 考量適用於合約的職業安全衛生、環境、持續發展原則以及企業社會責任原則。 / 依組織政策及程序，為組織目的維持合約資訊或文件。 / 監控並維持合約履行 / 依合約協定及組織財務管理要求滿足立約人及利害關係人的義務。 / 運用監控及控制措施【註5】及績效指標管理合約的履行並確保能滿足所有協定的義務。 / 依合約、組織政策及程序，和廉潔要求管理合約變更【註6】。 / 依合約要求調查、解決或查詢爭議及投訴。 / 依條文及合約管理與合約相關的問題協商【註7】並取得核准。 / 依組織協定及公部門標準維持與所有利害關係人對合約履行的溝通。
工作產出	風險管理文件
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關法規 / 相關政策、法規、作業規範和國家標準 / 組織採購政策、實務及核准流程 / 合約履行管理手法 / 隱私和保密問題 / 廉潔原則及問題 / 專案生命週期考量原則 / 合約相關的財務及會計問題
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 管理運輸合約之任務專案發展能力 / 立約雙方的需求與目標之分析能力 / 合約管理策略的執行與監控能力 / 電子採購範本的應用能力 / 履行合約之問題解決能力 / 技術文件閱讀能力 / 資訊科技應用能力 / 十一、專案紀錄撰寫與呈報能力
評量設計參考	評量證據 / 能遵守相關法規、標準、組織要求，制定並管理個人工作優先項目的安全做法和組織政策和程序。 / 能執行管理運輸合約之作業。 / 能了解本單元所應具備之職能內涵。 / 能與相關人員進行溝通，含呈報問題及修正紀錄。 / 評量情境與資源 / 通用領域及特定專業資料等相關文件。 / 相關軟硬體設備。 / 於實際工作中或適當的模擬環境內進行評量。 / 視需要提供適當的學習、評量設備與支援協助。 / 評量歷程需符合職業安全衛生相關法規及作業程序。 / 評量方法 / 於真實或模擬工作條件下直接觀察受評者進行管理運輸合約之任務。 / 口頭提問，確認受評者能持續辨認出並正確解讀實作時所需的基本基礎知識。 / 評量者設計情境題庫，評估受評者之問題處理能力。 / 評估受評者處理意外事件時，所提出的適當解決方案。 / 檢視受評者製作的工作場域報告紀錄。
說明與補充事項	合約：如瞭解備忘錄或協定備忘錄、內部指示、常見的使用協定或持續要約、政府內部及其間的協議、意向書、授權協議等。 / 風險：如立約人無法滿足協議、用戶或買方無法滿足義務、有限供應商數、貪污風險、廉潔風險等。 / 合約管理策略：如正式合約管理計畫、合約管理檢查表、制定例行程序、檢查品質保證系統、移交法律責任、避免接受非強制合約義務的各種條件、應用環境、持續性及企業社會責任原則等。 / 溝通策略：如訂出固定時間以進行進度商談、會議或審查；處理其它利害關係人的協定；緊急聯繫的安排；監控重要階段、時段、實施狀況的日誌系統；確保合約關鍵階段資訊流的策略等。 / 監控及控制措施：如檢驗、測試、稽核、檢視、會議、進度報告、驗證、不符合項的判斷、進行修改等。 / 合約變更：如範圍變動、價格變動、數量變動、規範變更、新合約條款的協商、合約解除、書面方式、口頭變更，以書面方式確認、行動／無行動的差異等。 / 問題協商：如合約變更、持續改善、創新、不符合規定、後果等。

更新紀錄
2023年修訂職能內容。