職能單元代碼	KPS3R2755v2
職能單元名稱	監工與驗收
領域類別	行銷與銷售/專業銷售
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	現場監工 / 施工工期協調安排。 / 依現場狀況協調板材、五金或成品等派送。 / 依據規劃圖面進行現場監工與工期管控。 / 視需要與客戶或施工人員，進行溝通及調整施工程序。 / 驗收 / 依據規劃圖面，與客戶完成竣工驗收作業。 / 交付或解說使用與保養產品之方法。
工作產出	施工進度表 / 派車單 / 監工紀錄表 / 驗收檢核表
職能內涵 / (K=knowledge知識)	產業專業術語 / 水電常識 / 系統櫃加工概念 / 建築物室內裝修管理辦法 / 消防相關法規 / 職業安全與衛生相關規範 / 系統家具板材知識 / 量測知識 / 圖學概念 / 驗收流程
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 施工流程規劃能力 / 專案管理能力 / 問題解決能力
說明與補充事項	驗收作業：如客戶點收、驗收文件及款項收取等。