職能單元代碼	MPM3R1087
職能單元名稱	協助紡織製造工作規劃
領域類別	製造/生產管理
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	釐清規劃的需求 / 與主管討論規劃的需求，並確認工作概要 / 與主管或經理確認以規劃任務相關的時程、工作和優先順序【註1】 / 針對相關性，評估與規劃任務有關的工作場域實務規範與文件需求 / 判定與規劃相關的重要人員【註2】 / 規劃任務 / 必要時，與團隊、部門和個人溝通規劃任務的需求，確保促成正向的投入 / 評估過去和現有的工作實務規範、組織指南、文件記錄系統和品質標準，將相關的標準應用於任務規劃中 / 使用規劃工具和技術【註3】 / 在規劃期間諮詢重要人員 / 依規劃的需求事項製作企劃書 / 與重要人員測試所規劃的企劃書內容 / 執行計畫 / 執行計畫 / 監控計畫的執行，評估計畫的穩定性 / 將職業安全衛生實務規範整合於計畫中【註4】 / 判定和執行計畫須改善之事項 / 與團隊、部門和個人溝通計畫內容 / 以具邏輯、淺顯易懂的方式向個人和團隊說明影響工作的各種資訊，包括職業安全衛生和品質標準 / 自團隊和部門成員取得回饋資訊，協助執行有效的團隊或部門作業 / 記錄計畫內容和執行上的實務狀況
職能內涵 / (K=knowledge知識)	製造和工作流程的系統 / 影響任務的因素和限制 / 達成工作目標和時程的有效工作方法 / 文件紀錄實務規範 / 品質標準和步驟 / 排程技術 / 一般工作人員的層級、能力和時間運用效率的標準 / 職業安全衛生實務規範，包括危害識別與控管措施 / 工作場域實務規範 / 記錄和呈報實務
職能內涵 / (S=skills技能)	管理時間 / 使用規劃工具 / 分析 / 運用相關的數學計算 / 閱讀、解釋並遵循工作規定、標準作業程序、工作指示和其他的參考資料 / 維護正確的紀錄內容 / 在工作場域內溝通 / 將作業進行排序 / 符合規格 / 釐清與確認任務相關資訊 / 根據職業安全衛生實務規範進行工作
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 安排工作任務、工作程序和人員 / 符合製程效率標準 / 使用適當的規劃技術 / 執行並監控計畫 / 在作業中運用職業安全衛生實務規範 / 維護正確的紀錄內容 / 績效一致性 / 安排工作 / 根據指示完成任務 / 有系統地注意細節進行工作 / 找出須改善之事項並避免損害 / 使用工作場域實務規範 / 使用職業安全衛生實務規範 / 記錄和回報意外事件 / 評估設備的備用狀況 / 瞭解並適應工作場域中的文化差異，包括行為和互動模式 / 評量所需資源 / 評量需切合實際或適當模擬狀況，包括工作場域、原料和設備，搭配工作場域實務規範和職業安全衛生實務規範等資訊 / 評量所需情境 / 於實際工作中或適當的模擬環境內進行評量 / 評量輔助資訊 / 本單元可進行獨立評量或整合其他相關單元
說明與補充事項	規劃任務可能包括： / 班次名冊 / 工作場域或作業指示和步驟 / 職業安全衛生實務規範 / 工作場域文件紀錄作業 / 組織系統 / 重要人員可能包括： / 作業經理 / 主管和團隊主管 / 人力資源幕僚 / 相關員工 / 規劃工具和技術可能包括： / 排程 / 時間管理 / 腦力激盪 / 設定目標並定義產出結果 / 優先排序 / 檢討與評估策略 / 職業安全衛生實務規範： / 職業安全衛生實務規範包括本單元提及的危害識別和控管、危害評估，與執行任務特定的危害降低措施，可能與下列事務相關： / 手工處理技術 / 標準作業程序 / 個人防護設備 / 安全的材料處理 / 休息時間 / 工作場域人因工程的安排 / 遵行標記走道 / 設備的安全存放 / 廠務清潔管理 / 回報事故和事件 / 環保實務規範