職能單元代碼	MPM2R0715v2
職能單元名稱	執行與監控永續再造工程
領域類別	製造／生產管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	確定再造工程的需求 / 選擇欲改善的流程【註1】。 / 分析流程績效【註2】。 / 比較再造工程方法與其他流程改善方法【註3】。 / 確認再造工程的需求。 / 二、確定流程目標 / 確認流程中的利害關係人。 / 研究並定義利害關係人，使能從流程中得到的效益。 / 將效益轉化為產品和流程規格。 / 蒐集目前可用的流程績效衡量方式。 / 決定用來監控未來相關永續性和其他流程績效的衡量方式。 / 三、促進再造工程研究 / 安排再造工程團隊的工作。 / 確定在再造工程期間和之後對於供應商和顧客【註4】的影響。 / 取得進行再造工程所需的資源與授權。 / 發展流程替代方案的說明文件，傳達所需規格。 / 評估所列之替代方案與排序。 / 四、執行所偏好的選擇方案 / 選擇偏好的方案。 / 發展所選方案的執行計畫。 / 與相關利害關係人協商所需的資源。 / 與變革的利害關係人協商時間表和成功的衡量方式或指標。 / 獲取與配置所需資源，以達成所協議的反應。 / 監控執行並採取所需行動以達成所需的反應。 / 視需要與相關利害關係人再次協商。 / 五、建議改善 / 衡量獲得的已實際改善。 / 確認所規劃改善是否有未達成之處。 / 確定所需的額外改善。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	永續再造工程目的與作業規範 / 標竿展現的內容 / 流程改善相關方法 / 成本或效益的計算 / 專案改善規劃或排程 / 流程監控和關鍵措施
職能內涵 / (S=skills技能)	團隊溝通協調能力 / 永續再造工程專案規劃與管控能力 / 蒐集資料並確認標竿展現 / 分析流程與改善方法 / 預算管理及成本估算能力 / 再造工程團隊之人力資源管理 / 專案成果之審核與驗收 / 專案績效評估及持續改善
評量設計參考	評量證據 / 能比較再造工程和其他永續性議題的可能解決方案。 / 能解析並蒐集目前和未來績效的衡量方式。 / 能執行再造工程流程以達成所預期的永續性目標。 / 能分析使用效益並提出改善方案。 / 評量情境與資源 / 於實際工作中或適當的模擬環境內進行評量。 / 相關工作文件、手冊及參考資料。 / 評量方法 / 直接觀察。 / 專案工作。 / 口頭提問。 / 受評者的證據作品集。 / 第三方提供之工作績效表現報告。
說明與補充事項	【註1】流程：如在製造價值鏈的任何運作、製造、物流、行政、資訊科技或業務流程等。 / 【註2】流程績效：如永續性相關的績效，且應該包括其他相關績效的衡量；分析可能包括標竿比較、與理論績效的比較、與法規要求的比較、運作和維護紀錄的檢驗等。 / 【註3】流程改造方法：如持續改善；全面改善；技術優化的方法；再造工程，包括新工廠和設備、既有工廠和設備的修正、產品或流程的規格改變等。 / 【註4】顧客：係指流程產生物的上下游使用者。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。