職能單元代碼	MPM4R0708v2
職能單元名稱	發展永續改善的商業案例
領域類別	製造／生產管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	定義所預期的永續性改善專案 / 定義專案目的。 / 確定專案目標。 / 確定法規要求。 / 確定專案利害關係人。 / 釐清專案的關鍵成功因素。 / 量化現狀。 / 量化專案的預期效益【註1】 / 確定專案中各種資本改善【註2】的成本。 / 確定製造的改善【註3】。 / 確定維護的改善【註4】。 / 確定產品生命週期的改善【註5】。 / 確定職業安全衛生的改善【註6】。 / 預估所規劃專案的總體效益。 / 決定執行專案的所需成本 / 預估所需的固定資金成本。 / 預估所需人員成本【註7】。 / 預估所需財務成本。 / 預估專案所需時間和與時間相關成本。 / 預估專案的總成本。 / 進行提案準備以證明專案 / 確定投資報酬率、永續性和其他專案效益。 / 確定成本是否有任何不符合專案進展的情況。 / 使用適當方法比較成本的效益。 / 準備專案的提案。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	法規環境和永續性要求 / 適當專案的目的與目標特徵 / 資本與營運改善的概念 / 關鍵成功因素和關鍵績效指標 / 內部和外部資料來源 / 專案成本的計算方法 / 量化專案效益的方法 / 會計慣例要求以及可取代的精實觀點
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 分析法規環境及其應用 / 判定法規環境對產品和製程的影響 / 量化環境、資源與人力現狀條件 / 成本效益分析與計算 / 投資報酬率計算 / 發展永續性改善專案之規劃與組織 / 提案與簡報能力
評量設計參考	評量證據 / 能確認永續目標及有關目前和未來情況的目標。 / 能判定組織運作或價值鏈的相關永續改善成本。 / 能進行投資報酬率計算。 / 能清楚準備定義並量化成本和效益的專案提案，提出切實有效的專案進行方式。 / 評量情境與資源 / 於實際工作中或適當的模擬環境內進行評量。 / 工具、設備、材料及工作相關文件。 / 產品和製造規格、規範、標準、手冊及參考資料。 / 評量方法 / 直接觀察。 / 專案工作。 / 口頭提問。 / 受評者的證據作品集。 / 第三方提供之工作績效表現報告。
說明與補充事項	【註1】預期效益：可能是針對下列的效益，營運、生態、社會及永續性目標等。 / 【註2】資本改善：涵蓋新設備的採購、安裝、施工和調整；既有設備設計的改變，以改善組織運作的永續性；以及在組織資產負債表所歸類的資本等。 / 【註3】製造的改善：是針對製程的改善，如工作重組；消除或改變操作步驟；不同材料、零組件或存貨的使用；改變設備或製程狀況；涉及資本或營運本質的支出等。 / 【註4】維護的改善：維護程序的改變（增加狀況監控及維護頻率），旨在改善運作設備的效率和永續性，維護改善可能需要資本或非資本的支出。 / 【註5】產品生命週期的改善：透過設計、製造、服務和處置，改善產品整體的生命週期等。 / 【註6】職業安全衛生的改善：改變設計，以改善組織對於永續性相關法規的符合狀況。 / 【註7】人員成本：如為了永續性相關改善，而招募新員工、刪減、訓練和再訓練及勞工契約的使用成本等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。