職能單元代碼	MPM4R2445v2
職能單元名稱	製造業專案管理計畫制定
領域類別	製造／生產管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	選擇適當的專案管理工具並擬定專案計畫 / 使用專案管理工具的工作知識，擬定簡簡單製造相關專案的管理計畫，以及安排相關活動以符合專案成果 / 依照政策及程序將計畫送交主管核可 / 執行規劃的活動 / 依照期程表執行計畫 / 告知所有可能受影響人員有關專案的執行事宜 / 供應及/或分配所需資源，包含安排材料以及設備 / 定期回報 / 專案進度，並與查核點進行比較，以利在計畫全程評估績效 / 與其他員工及承包商共同討論進度，以確保達到有效的成果 / 檢視專案計畫及時程表 / 依照規格對項目成果、績效標準、專案目標進行監控與分析，並依照程序報告結果 / 為遵守計畫而進行的變更，應事先與主管討論後，依照企業政策及程序定案
職能內涵 / (K=knowledge知識)	了解適用的規範與標準 / 適當的軟體 / 甘特圖 / 關鍵路徑法 / 長條圖 / 工作分解結構 / 計畫評核技術 / 基本的品質保證技巧 / 可用資源的知識 / 安全工作規範與程序 / 了解下列的基本知識：專案生命週期與專案階段的關係；規劃及控管程序、資源管理、風險管理
職能內涵 / (S=skills技能)	運用計算的技能 / 使用人際溝通的技能 / 協商 / 報告撰寫 / 閱讀、解讀、遵守書面工作指示、詳細計畫書、標準作業程序、其他適用參考文件的能力 / 規劃與排序作業 / 檢查與釐清工作相關資訊
說明與補充事項	專案管理工具 : 如關鍵路徑法、長條圖與甘特圖、工作分解結構、計畫評核與審查技術、專案管理套裝軟體、電子與手寫的記錄系統等。 / 計畫 : 如專案執行計畫、品質保證目標、查核點、任何與時間、成本、品質相關及需要和他人溝通進度的計畫等。 / 簡單的製造相關專案 : 如小規模、低風險、由一人管理且受指導的狀況下執行，與製造過程及產品相關的計畫等。