職能單元代碼	MPM4R0464v2
職能單元名稱	規劃與協調設備維護作業
領域類別	製造／生產管理
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	辨識維護規範 / 辨識維護生產設備的方法。 / 對於辨識、評估設備維護規範之建議。 / 評估且優先處理特殊維護規範。 / 規劃維護作業 / 辨識、確保執行維護的所需資源【註1】。 / 發展維護時程規劃表【註2】以提供可靠的設備績效，降低生產阻礙。 / 時間表須考慮生產時間、設備功能、特殊維護規範及資源使用和工作環境守則。 / 以適當的工作格式記錄維護時間表。 / 定義並溝通施行維護時間表的責任。 / 受維護方案影響的工作區域及人士應進行維護進程的諮詢與建議。 / 監控維護規劃的施行 / 維護進行應受到監控以辨識時間表上的變異。 / 辨識、評估、提出影響時間表之非預期事件。 / 即時與相關人員辨識、溝通接近維護時間期限之潛在失敗因素。 / 改善設備信賴度 / 審查設備績效資訊以辨識模式或趨勢。 / 辨識影響設備信賴度之因素。 / 諮詢生產及維護人員以辨識設備信度改善之機會。 / 採取行動以改善設備信度。 / 審查維護時間表及相關方案、程序以反映改善程度。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生、環境及食品安全相關規範與責任 / 設備績效之數據來源及維護規範 / 行事曆維護規範 / 採購及合約管理相關知識 / 影響設備信賴度之因素 / 測量維護作業效度之方法 / 記錄系統與規範 / 過程改善程序
職能內涵 / (S=skills技能)	職業安全衛生、環境及食品安全相關規範之風險管控能力 / 溝通協調能力 / 規劃生產設備維護專案之作業流程 / 設備數據分析能力 / 監控維護績效與調整規劃施行 / 管理服務供應商維護能力 / 撰寫設備維護作業紀錄與報告
評量設計參考	評量證據 / 能決定工作區域維護規範。 / 能建立、歸檔維護時間表。 / 能協調維護執行。 / 能確保維護時間表的溝通、報告予相關人員。 / 能管理非計畫中的維護事件。 / 能評估設備信賴度及績效以改善成果。 / 評量情境與資源 / 評量必須在真實或模擬工作場域進行。 / 相關生產設備及作業表單。 / 相關標準操作程序。 / 工作區域資訊記錄系統、規範及程序。 / 評量方法 / 必須確認受評者績效的一致性和準確性，以及基礎知識的應用。 / 評量者提供模擬情境，觀察受評者進行規劃與協調設備維護之過程。 / 評量者設計狀況題庫，評估受評者之問題處理能力。
說明與補充事項	【註1】執行維護的所需資源：係指規劃與系統控制軟體的使用，如SAP系統等。 / 【註2】維護時程規劃表：如潤滑上油時間表、服務時間表及主要清潔（需將設備拆解之清潔工作）等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。