職能單元代碼	MEM5R1778v2
職能單元名稱	管理再生能源專案工作
領域類別	製造／設備安裝維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 建立專案工作範圍 / ## 確認、取得及瞭解專案工作之職業安全衛生流程及程序。 / ## 透過專案規劃內容、其他相關文件及與相關人員商討，確認專案交付成果及預算費用。 / ## 依據專案規劃內容及其他相關文件，確認所需的廠房、材料及技能，以利達成專案成效。 / ## 依據專案規劃內容及其他相關文件，提出量化的預期成果，以利於完工時評估專案成效。 / ## 根據合約規定，制定合約變更管理流程及程序。 / # 管理專案 / ## 實施及監督職業安全衛生政策、程序及計畫。 / ## 執行專案工作項目。 / ## 判斷危險事件，並推動專案計畫策略，並依合約所規範的品質標準及組織方針安全準則落實目標。 / ## 監管採購流程及程序，以確保能及時提供廠房及材料，並符合組織方針。 / ## 根據工作排程、品質標準及預算限制，監管進行中的專案。 / ## 根據組織方針，管理工作現場衝突議題，以及利害關係人、客戶與主管機關間之爭端。 / ## 根據商議的流程及合約內容，管理相關變更事項。 / ## 保存專案紀錄，撰寫並提交進度報告給所有相關人員。 / # 完成專案 / ## 依據原定計畫，實施風險管理策略、合約變更事項、安全記錄及經費預算，審核專案成果。 / ## 執行驗收工作，並根據組織方針記錄移交情況。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 職業安全衛生及企業責任【註1】 / # 再生能源相關知識 / # 合約當事人之法定義務 / # 合約時程表 / # 工程倫理原則 / # 客戶關係管理 / # 再生能源產業慣例及實務 / # 設備符合特定效能之方法、效能及成本效益分析
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / # 職業安全衛生風險管控能力 / # 蒐集資料定義專案工作目標與考量要素 / # 時間、採購、財務、品質與人力資源管理能力 / # 再生能源產業風險管理及緊急措施之應變能力 / # 專案成果之審核與驗收 / # 績效評估及持續改善 / # 撰寫專案紀錄與報告
評量設計參考	# 評量證據 / ## 蒐集足夠資料以滿足目標需求。 / ## 能建立專案範圍。 / ## 能管理專案時程。 / ## 能執行工作排序。 / ## 能確保專案完工。 / ## 了解產業領域相關知識。 / # 評量情境與資源 / ## 與他人互動，進行專案開發過程的合作性質。 / ## 取得所需資源，如相關人員的諮詢、專案流程的確認。 / ## 適當情境與模擬環境，如執行中之專案。 / # 評量方法 / ## 觀察受評者訂定專案工作範圍、確認專案工作項目、有效的管理流程及解決衝突的各項專案執行歷程。 / ## 評估受評者處理意外事件時，所提出的適當解決方案。 / ## 上述項目可以一併納入整體評量中。 / ## 績效指標和關鍵學習成果證據須符合其一致性。
說明與補充事項	【註1】職業安全衛生及企業責任：包括相關衛生與安全法規條款 職業衛生與安全之有效管理原則及作法；相關監管規範管理；危險及風險、控管及相關必要專業知識；工作場域特殊性，及其對於職業衛生與安全管理之影響；企業管理系統與職業衛生與安全管理之關聯性；分析工作環境，設計適當的職業衛生與安全管理系統；分析相關數據，評估職業衛生與安全系統之效度；評估建立維護職業衛生與安全管理系統所需之資源等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。