職能單元代碼	IDC3R2591v2
職能單元名稱	製作可行性報告
領域類別	資訊科技／數位內容與傳播
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	一、確認客戶需求 / 確認客戶的需求以確定專案範圍，以及商業層面所需考慮的問題。 / 檢視客戶需求紀錄、專案範圍、相關問題與資訊來源。 / 與客戶確認所需的要求與範圍。 / 二、檢查與檢視替代性方案 / 確認方案已考慮客戶的未來需求。 / 研究與記錄客戶要求的可行性方案。 / 確認每個可行性方案皆被仔細評估，包括方案的限制性。 / 三、準備與發布可行性報告 / 準備可行性報告。 / 確認所完成的可行性報告，包含客戶的要求、專案概念與替代性方案分析。 / 確認建議的首選方案。 / 將可行性報告呈現給合適的人員並取得核准。
工作產出	專案可行性報告
職能內涵 / (K=knowledge知識)	一、客戶商業領域知識 / 二、利害關係人管理相關知識 / 三、系統功能與改善選項 / 四、業界系統開發方法
職能內涵 / (S=skills技能)	一、檢視並確認專案要求與概念的能力 / 二、記錄專案替代方案的能力 / 三、準備與發布可行性報告的能力
評量設計參考	一、評量證據 / 能正確確認客戶需求以確定專案範圍與替代性方案。 / 能準備與發布可行性報告並取得核准。 / 能針對報告結果提出首選方案建議。 / 二、評量情境與資源 / 可行性報告的貢獻。 / 客戶的要求。 / 報告編寫模板。 / 多元的技術商業解決方案資訊。 / 組織未來商業流程。 / 方案預算。 / 商業分析結果。 / 三、評量方法 / 直接觀察受評者與團隊，分析客戶要求的情形。 / 以口頭或書面方式評量受評者的知識，包含客戶的要求、商業情境、呈現方案的所需因素、可行性、財務模型。 / 檢視受評者團隊所產出經核准的可行性報告。
說明與補充事項	無

更新紀錄
2023年修訂職能內容。