職能單元代碼	INM4R2056v2
職能單元名稱	執行網路變更計畫
領域類別	資訊科技／網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 準備網路變更計畫 / ## 取得並依循相關法律、法規、規範與標準執行工作。 / ## 與相關人員評估工作優先順序，並找出網路變更可能的效應與對客戶的影響。 / ## 開發網路工程策略【註1】包括中斷管理，並要求網路操作中心【註2】參與。 / ## 依企業實務撰寫網路變更計畫並取得核可。 / # 於客戶使用前執行並測試網路變更 / ## 遵循職業衛生與安全規範，以對客戶流量影響最小的方式且依網路工程策略執行網路變更。 / ## 執行新安裝設備的整合測試，確保與現有設備及網路可交互運作。 / ## 執行網路變更的性能測試以評估製造商規格與企業驗收測試程序。 / ## 分析測試結果並依企業程序進行問題修正或升級。 / ## 依企業政策啟動品質保證程序以確保對流程品質的信心。 / ## 準備報告說明企業適合的測試區域。 / # 為客戶啟動網路變更功能 / ## 導入客戶流量前，監測網路穩定性並修正所有問題。 / ## 依網路變更計畫提供客戶更完整的功能，並監測網路以確保網路持續的穩定性。 / ## 依企業需求準備所需文件。 / # 評估並報告網路變更的執行成果 / ## 依網路工程策略與客戶需求，應用監測數據以評估網路變更的性能與對客戶的影響。 / ## 記錄計畫網路變更的執行，並建議進一步改善方式以納入企業品質保證系統。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / # 相關法規與授權 / # 系統相容性與交互運作相關知識 / # 影響網路穩定性因素 / # 通訊網路概論 / # 品質保證相關知識
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / # 遵循相關職業衛生與安全規定及實務工作安全能力 / 規劃網路變更計畫執行方案 / # 電腦軟體與硬體安裝能力 / # 正確操作、連結並校正測試設備技術能力 / # 新安裝設備的整合測試技術 / # 網路性能測試執行能力 / # 測試結果解讀、偵測及修正故障能力 / # 撰寫網路變更紀錄與呈報實務
評量設計參考	評量證據 / ##### 評估網路變更計劃的影響。 / ##### 發展網路工程策略以管理服務中斷。 / ##### 執行網路變更。 / ##### 進行整合測試、分析結果並修正故障。 / ##### 啟動完整網路變更功能。 / 評量情境與資源 / ##### 可執行網路變更的場地。 / ##### 目前產業使用的測試設備。 / ##### 系統操作手冊、規定與企業政策。 / 評量方法 / ##### 檢核受評者網路變更計畫，如概述管理中斷的網路工程策略。 / ##### 檢核受評者完成的測試結果與文件。 / ##### 口頭或書面詢問，評量受評者必要知識。
說明與補充事項	【註1】網路工程策略：如提供備援路徑、流量重新選取路徑、供應臨時設備以維持最基本服務等。 / 【註2】網路操作中心：如負責控制網路、整合網路的修理或更動、監測網路、執行偵測測試等項目的運營商內部工程單位。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。