職能單元代碼	INM4R1994
職能單元名稱	執行電信專案
領域類別	資訊科技/網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	準備電信專案 / 從授權人員取得專案計畫，以確立專案性質及專案詳細內容 / 根據相關計畫，確認提案工作地點 / 分析專案詳細內容，研究可能有益於專案的新興電信技術 / 諮詢授權人員，完成專案詳細內容，並取得同意 / 依規定尋找及運用所分配的專案資源，包括安全工作實務相關資源 / 準備緊急應變措施，包括任何可能影響專案的風險 / 根據準則，以對職場影響最小的方式擬訂資通訊（ICT）產品及方案之實施計畫，並取得授權人員之同意 / 執行電信專案工作 / 根據計畫及廠商規格表，遵循職業衛生與安全及環境標準 / 通知相關人員工作現場之現有及潛在危險 / 根據商定的計畫及現行的工作實務，推動專案工作進度 / 施行專案規劃原則，包括可能影響專案之風險 / 監控專案至完工，以確保工作按計劃進行且風險降低至最低 / 回報工作進度 / 清理工作現場，完成文件 / 根據環保標準，依規定移除及處理工地餘留的廢棄物及殘骸 / 依規定將工作區域恢復至客戶滿意的程度 / 完成所有專案文件，呈交給客戶 / 若有需要，宣布資產已完備可供使用或整合
職能內涵 / (K=knowledge知識)	組織專案管理政策及程序 / 發訊機及收訊機之運作 / 安全管理： / 符合產業及職業衛生與安全標準之個人保護設備 / 減少、控制或消除工作期間可存在危險之預防措施 / 相關法律、法規、規定及標準 / 電信系統原理及營運程序 / 工作地點及產業環境
職能內涵 / (S=skills技能)	評估風險及新科技之分析能力 / 溝通能力：在團隊內有效合作，呈現資料與協商專案實施問題 / 準備報告及文件作業之讀寫能力 / 執行電信工作之計算能力 / 俱解決專案執行期間預期及因應問題之能力 / 研究能力：收集數據，觀察及研究專案問題
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 研究及報告與電信專案相關之新興技術 / 準備實施計畫、緊急應變計畫與風險分析 / 評量所需情境與特定資源 / 可執行專案的電信營運地點 / 電腦及相關電腦軟體 / 相關法律、法規、規定及標準 / 評量方法 / 直接觀察專案受評者執行專案 / 口頭或書面提問，以評量所需知識及技能 / 審查受評者準備的電信專案報告及實施計畫
說明與補充事項	授權人員可包括： / 顧問 / 承包商 / 網路管理者 / 專案經理 / 專案性質可意指： / 設備類型： / # 數值運算 / # 網路連線 / # 光纖 / # 無線電 / # 交換 / # 傳輸 / 功能類型： / # 建設與工程 / # 配線 / # 顧客專案 / # 網路 / # 規劃 / # 服務提供者專案 / # 服務 / 營運類型： / # 服務提供 / # 切換 / # 傳輸 / 專案類型： / # 安裝升級 / # 維護 / # 新裝機 / 專案詳細內容可包括： / 預算 / 停話規定 / 合適供應商及供應產品 / 專案計畫 / 服務等級協議 / 特定客戶需求 / 時間期限 / 緊急情況 / 專案資源可包括： / 文件： / # 安裝手冊 / # 廠商說明書 / # 測試程序 / # 供應商建議事項 / 資金 / 人力 / 主要設備及材料： / # 建置必需品 / # 電腦網路設備 / # 電力管理 / # 無線電及光設備 / # 安全設備及個人防護設備 / # 交換及傳輸 / 測試設備： / # 通訊系統分析器 / # 數位分析器 / # 區域網路（LAN）Cat測試器 / # 筆記型電腦 / # 光測試器 / # 光時域反射器（OTDR） / # 通訊協定分析儀 / # 無線電測試裝置 / # 頻譜分析儀 / 時間 / 工具： / # 防靜電測試機 / # 雙手 / # 動力 / # 烙鐵 / 準則可包括： / 與功能性接地相關法規 / NCC標準及規範 / 適用於輻射災害的相關規範 / 配線安全規範及規定 / 環境保護法 / 文化資產保存法律 / 國際電信聯盟（ITU）建議事項 / 職業衛生與安全法與相關規範及標準 / 職業衛生與安全及環境標準可指： / 確認其他服務，如電力及瓦斯 / 工作開始前，先停訊，隔離工作現場及路線 / 個人防護設備： / # 耳罩 / # 手套 / # 皮革 / # 塑膠 / # 橡膠 / # 頭部保護 / # 護膝 / # 面罩 / # 防護衣 / # 安全靴 / # 護目鏡 / 安全設備： / # 手電筒 / # 偵測瓦斯及其他有毒氣體之設備 / # 安全柵欄 / # 溝槽護欄 / # 警示標誌及膠帶 / # 三角錐 / 安全工作實務，如安全使用處理： / # 石棉 / # 化學物質 / # 材料 / # 工具及設備 / # 工作平台 / 進出特別規定 / 燈光及通風恰當 / 環境考量： / # 清潔保護 / # 暴雨保護 / # 廢棄物管理 / 危險可包括： / 光纜 / 建築殘骸 / 玻璃光纖 / 即時電力線路 / 手動處理 / 泥土及水 / 自然及其他氣體累積 / 針刺意外 / 無線設備發射輻射 / 遠端供電服務 / 原理可包括： / 最佳做法 / 預算控制 / 業務延續性 / 完成及審核 / 投資報酬率 / 服務等級協議 / 廢棄物減量