職能單元代碼	INM4R2043v2
職能單元名稱	現場調查電信業者的安裝需求
領域類別	資訊科技／網路規劃與建置管理
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	# 取得工作現場進出授權 / ## 視需要通知當事人安排現場進出，以討論安裝需求並識別電信業者網路系統【註1】。 / ## 評估現場安全需求及作業流程。 / # 識別現有基礎架構 / ## 與相關人員確認安裝細節。 / ## 確認現場狀況與建築隔局。 / ## 確定並記錄現有設施與系統【註2】。 / ## 確認安裝位置並辨識規劃未來網路擴展所面臨障礙【註3】。 / ## 將現有網路【註4】與平面圖整合至文件。 / # 整合現有基礎架構至設計簡圖 / ## 依設計概要審查現有計畫、圖面與資料庫。 / ## 對照規劃使用量【註5】與計算設施能力，以確保新安裝設計決策合宜。 / ## 將所有資料加入新的安裝設計。 / ## 標出計畫並準備新安裝設計報告。 / ## 針對預期限制制定應變計畫。 / # 審查設計是否符合標準與法規 / 取得存取網路相關電信基礎設施的標準、實務與需求。 / 審查安裝設計以確保符合相關規範要求。 / 進行並完成專案研究或調查。 / # 完成所需報告與文件 / ## 依規劃參數【註6】完成所需文件。 / ## 取得電信業者對需求文件的確認。 / ## 分發設計文件予利害關係人。 / ## 取得電信業者的專案計畫【註7】簽核。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 組織及工作場域相關作業標準、政策與程序 / 當地與國際經濟條件和金融機構對電信業影響 / 專案管理理論 / 專案管理系統應用 / 電信網路基礎設施 / 成本估算與經營預算程序 / 新技術與新興挑戰 / 外在通信安全與內在資安要求 / 現場常見的問題與挑戰
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 網路擴充安裝需求評估與專案流程設計規劃能力 / 資訊科技應用能力 / 建立佈線要求能力 / 專案管理與預算管理之能力 / 撰寫專案評估紀錄與呈報實務能力
評量設計參考	評量證據 / 能識別現場現有基礎架構。 / 能整合現有基礎設施至安裝設計中。 / 能完成安裝項目的設計規範。 / 評量情境與資源 / 相關作業表單。 / 部署標準、許可要求等相關先備文件。 / 評量情境須儘量符合工作實務。 / 評量方法 / 直接觀察受評者評估安裝設計的過程。 / 評估受評者準備的文件及其網絡設計要求。 / 評估受評者解決電信網路不足的解決方案。 / 口頭或書面提問，評估受評者對整合規劃之了解。
說明與補充事項	【註1】電信業者網路系統：參考寬頻(如無線網路WiFi)、銅(如同軸、雙絞線)、數位服務(如非對稱數位用戶線路ADSL)、網際網路協定(IP)網路(如網路電視IPTV、網路電話VoIP)、光纖通信(如FTTx、光纖到節點FTTN)、無線網路(如蜂巢式、微波)等。 / 【註2】系統：如網路管理資料庫(用於能力評估數據、網路性能數據、流量數據)、網路管理工具等。 / 【註3】網路擴展所面臨障礙：如建築物可用性、環境考慮、財務限制、政府政策、徵地限制、材料可用性、技術可用性等。 / 【註4】現有網路：如存取網路技術與交換切換和傳輸系統、存取與交換網路間的邊界等。 / 【註5】規劃使用量：涉及當前與擬議的網路成長、人口增長、流量等。 / 【註6】規劃參數：涉及網路架構(如網路變更、網路成長、場地與建築物和結構)、組織政策與程序和準則、規劃優先事項(如依據客戶需求、企業政策)、規劃流程等。 / 【註7】專案計畫：如活動、財務、勞動力、材料等。

更新紀錄
2022年修訂職能內容。