職能單元代碼	INM4R2079v2
職能單元名稱	監督工作現場的通信作業內容
領域類別	資訊科技／網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 準備工作現場的作業 / ## 與客戶及專案人員釐清職務需求，安排現場作業。 / ## 依相關法律規範及標準，與專案經理確認資源需求並分配時間與時程活動。 / ## 記錄或陳述工作現場作業計畫，與專案經理確認。 / ## 依企業政策取得材料與設備資訊，向供應商採購。 / ## 確認外部機構的許可證與核准證明。 / ## 工作執行前通知受影響單位或相關團體。 / ## 通知員工在工作現場的職責。 / # 督導與監控工作現場的作業 / ## 依計畫指導與監督員工的工作。 / ## 承擔員工、作業內容與資源使用的責任。 / ## 辨識緊急情況，並與專案經理討論修正措施。 / # 執行行政工作 / ## 擔任行政相關工作。 / ## 撰寫報告並提交予專案經理。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 職業衛生與安全實務規範 / # 相關法規要求與產業勞資裁定協議 / # 工作相關工具、設備與素材等知識 / # 了解廠房與設備操作作業 / # 了解一般工作現場可能的問題 / # 工作規劃與組織理論知識
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / # 職業安全衛生風險管控能力 / # 遵循法規要求與產業勞資裁定協議 / # 分析現場通信作業的工作目標與作業計劃 / # 分配工作與安排工作優先順序 / 督導與監控工作現場的作業 / 通信作業的專業技術能力 / 撰寫監督紀錄與呈報實務
評量設計參考	評量證據 / ##### 規劃相關作業內容。 / ##### 與客戶或專案經理聯繫工作，確認需求。 / ##### 分配工作與安排工作優先順序。 / ##### 監控工作進度與重新分配資源以符合完工要求。 / ##### 遵循相關的職業衛生與安全規範及工作實務、監督員工確保符合職業衛生與安全規範。 / 評量情境與資源 / ##### 適合監督作業的遠端通訊操作場所。 / ##### 目前產業使用的設備。 / ##### 與企業及現場相關的文件、機構許可證明文件。 / ##### 影響現場作業的相關法規、供應商與設備文件。 / 評量方法 / ##### 觀察受評者監督工作現場作業。 / ##### 觀察受評者與電信專案經理聯繫的資源與時程表。 / ##### 口頭或書面提問，評量受評者所需知識。
說明與補充事項	無。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。