職能單元代碼	INM3R1452v2
職能單元名稱	確認新資訊系統遷移策略
領域類別	資訊科技／網路規劃與建置管理
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	確認交件與驗收計畫 / 與客戶及專案團隊【註1】確認各階段交件。 / 確認驗收方法與驗收標準【註2】。 / 確認取得客戶同意的驗收測試計畫。 / 確認新系統資料接收計畫 / 確認各資料庫【註3】的資料來源。 / 分析可能的整合限制。 / 設計資料轉換工作流程，如資料驗證、資料清除與資料載入程序等。 / 確認介面需求、資料接收方法、複雜性與所需工作。 / 研擬資料轉換應變程序，並與適當人員確認。 / 確認移交計畫 / 與適當人員確認作業期間的轉換窗口。 / 與適當人員規劃並確認平行作業的工作。 / 與移交人員確認附屬事項。 / 與適當人員確認備援選項。 / 與適當人員確認檢查點、測試與責任。 / 與適當人員確認資源、任務與時程。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	技術資訊與變更管理計畫相關規範 / 系統遷移策略相關知識 / 符合實際作法的遷移策略 / 遷移後策略
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 技術資訊與變更管理計畫相關規範之風險管控能力 / 規劃新資訊系統遷移專案內容與時程 / 研擬資料轉換應變程序 / 新資訊系統遷移與驗收之技術
評量設計參考	評量證據 / 依技術資訊與變更管理計畫微調遷移策略能力。 / 確認驗收計畫。 / 研擬資料接收計畫。 / 確認移交計畫。 / 評量情境與資源 / 相關先備條件如：IT技術規格、變更管理計畫、驗收測試計畫、IT安全保證規範。 / 視情況與其他單位進行工作場域與工作職責方面的全面性評量。 / 評量流程與技巧須因地、因人制宜。 / 必要時提供適當的學習和評量協助。 / 提供特殊需求人士使用的所需設備與支援。 / 評量方法 / 觀察受評者研擬所需的資料轉換應變程序。 / 口頭或書面提問，評量受評者解讀軟體規格、切換與測試網路設備的知識。 / 若採實習評量，宜結合目標提問方式進行評量所需知識。
說明與補充事項	【註1】專案團隊：如與解決方案開發者及業務端客戶合作的商業分析師、與解決方案開發者及業務客戶的合作、與第三方解決方案開發者的合作等。 / 【註2】驗收標準：如成本、物流考量、技術、時間等考量。 / 【註3】資料庫：如物件關聯式資料庫、專有資料庫、商用現成（COTS）資料庫套裝軟體、關聯式資料庫、非關聯式資料庫等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。