職能單元代碼	INM4R2073v2
職能單元名稱	管控專案需求及流程實施作業
領域類別	資訊科技/網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 管理預測服務需求內容 / ## 制定專案計畫以審核預測資料【註1】，並利用預測工具【註2】產出計畫預測內容。 / ## 根據企業政策分析與審核預測內容，並視情況參考新發展【註3】及科技變革以產出預測數據。 / # 管理網路開發的成長需求 / ## 分析符合客戶需求的市場情報【註4】及需求資料【註5】，以針對潛在的網路流量制定計畫【註6】。 / ## 評估整體計畫的考量要素，包括在計畫流程開始前已核定的營運計畫。 / ## 分析所蒐集的資訊，提出符合網路成長的專案計畫及其規格【註7】。 / # 管理專案資源需求【註8】 / ## 評估資源需求，從專案的範疇規劃至完成階段皆予以管理。 / ## 分析專案交付標的之成果，以評定專案流程的有效程度。 / # 制定流程解決方案 / ## 利用預測需求資料，訂立流程解決方案需求內容【註9】，以利交付客戶所需產品【註10】及服務【註11】。 / ## 針對組織變更控制流程以及新型解決方案的整合【註12】，在完善的網路基礎設施之內制定計畫。 / ## 針對產品解決方案的測試流程，制定測試管理時程表【註13】。 / ## 根據設計需求制定解決方案。 / ## 執行軟體及硬體資源的性能分析，選擇適合的廠商以利後續協調。 / ## 完成設定管理作業，並提供輸入設計需求。 / # 分析測試結果以制定流程解決方案 / ## 使用設計文件及整合文件軟體【註14】，解決測試環境中呈現的問題。 / ## 使用網路測試管理工具，驗證軟體解決方案的相容性及合規性，以利執行績效評估測試【註15】。 / ## 分析測試報告，以在測試環境中評估相容性及安全問題 / ## 解決介面的問題以隔離出瑕疵。 / # 管理流程實施作業 / ## 規劃與準備證據，以利客戶驗收與認證。 / ## 規劃與管理執行作業前的過渡階段【註16】，以執行整合性的智慧財產解決方案。 / ## 規劃因應安裝失敗的程序，以便在維持服務應有水準的同時執行變更作業。 / ## 管理變更實施計畫【註17】以維持系統穩定性。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 組織及工作場域相關作業標準、政策與程序 / 客戶應用程式等級及使用等級 / 產業流程與專案服務內容 / 專案預測與管理 / 整合產品與問題解決方法
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / # 文件解讀能力 / # 分析評估企業需求與規格 / # 規劃與組織能力 / # 作業問題與緊急狀況之問題解決能力 / # 最佳產業流程解決方案之研究能力 / # 資訊應用能力 / # 績效評估及持續改善能力 / # 撰寫專案紀錄
評量設計參考	一、評量證據 / 能管理網路開發的成長需求。 / 制定流程解決方案。 / 能客戶驗收與認證。 / 能了解本單元所應具備之職能內涵。 / 能遵循職業安全衛生相關規範。 / 二、評量情境與資源 / 於實際工作中或適當的模擬環境內進行評量。 / 符合職業安全衛生相關規範及作業程序。 / 相關軟硬體設備。 / 三、評量方法 / 直接觀察受評者進行管理網路開發的成長需求、管理專案資源需求、制定流程與解決方案等任務。 / 書面評量，評估受評者對本單元職能內涵之了解。 / 評量者設計狀況題庫，評估受評者之問題處理能力。
說明與補充事項	【註1】預測資料：如檔案目錄、檢驗計畫、使用資料紀錄、訪問、地圖、網路管理工具、報告、變動客戶使用模式、客戶拜訪規劃、人口統計變化、經濟預測、產業趨勢、科技對交通需求的影響、土地開發、行銷方案、族群趨勢、可能的環境影響、都市計畫變更、銷售預測、行政區規劃、遠端通訊歷程、交通量型態等。 / 【註2】預測工具：如專案預測軟體、工作表、統計工具、趨勢分析等。 / 【註3】新發展：如商業、直接進行或與主要活動同時進行的通訊網路建設、國內、產業界等。 / 【註4】市場情報：如客戶的需求與意見回饋、新科技影響、廠商預測等。 / 【註5】需求資料：如接駁運輸規劃、變動客戶使用模式、人口統計變化、經濟預測、產業趨勢、科技對交通需求的影響、土地開發、地方產業、行銷方案、族群趨勢、可能環境影響、都市計畫變更、銷售預測、行政區規劃、交通量型態等。 / 【註6】計畫：如建築物、網路更動、網路成長與網路縮減、場所、結構等。 / 【註7】規格：如設備及資源可用性、開銷、資金籌措、基礎建設開發、優先任務、風險評估、技術需求、時程安排等。 / 【註8】資源需求：如溝通策略、採購外包、成本、人力資源、品質、風險評估、時間、驗證流程等。 / 【註9】流程解決方案需求內容：如診斷用軟體工具、硬體資源、管理用軟體工具、通訊協定管理、軟體資源等。 / 【註10】產品：寬頻連接、企業解決方案、行動話機、行動網路、光纖網路、電話會議、無線服務等。 / 【註11】服務：如協助客戶使用新的應用程式、協助尋找新產品供應商、企業客戶服務、覆蓋範圍、客戶服務、資料庫託管、國際漫遊、即時交付、行動服務、服務品質、服務修復等。 / 【註12】新型解決方案的整合：如硬體相容性、無競爭、平台相容性、通訊協定相容性、訊號競爭、軟體相容性、系統互通性、技術相容性等。 / 【註13】測試管理時程表：如安裝後測試程序、安裝前測試程序、軟體解決方案之性能分析、風險瑕疵報告、模擬測試、建立可測試網路軟體的測試程序、測試摘要報告等。 / 【註14】整合文件軟體：如多重操作環境中的微調能力、與現有系統整合、與舊有系統連結等。 / 【註15】績效評估測試：如瑕疵偵測、登錄並對應為失敗案例、發佈以利管理軟體的發佈、可追蹤性需求及管理需求、測試實驗室以執行測試計畫中的測試案例、測試計畫以建立與更新測試案例等。 / 【註16】執行作業前的過渡階段：如安裝程序、作業維護開銷、作業維護、專案範疇、時程表及階段性目標、訓練程序等。 / 【註17】變更實施計畫：如撤回程序、在變更前預驗證所進行之變更以評估環境穩定性、在變更前後訂定的測試流程，以辨識成功案例等。

更新紀錄
2022年修訂職能內容。