職能單元代碼	INM5R1940v2
職能單元名稱	管理資通訊系統風險
領域類別	資訊科技／網路規劃與建置管理
職能單元級別	5
工作任務與行為指標	# 建立風險背景 / ## 檢視並記錄組織與技術環境。 / ## 依企業營運與策略環境，建立並記錄風險界線。 / # 識別風險因子 / ## 發展或取得包含重大性、複雜性、時間與需要資源的專案風險衡量指標。 / ## 依風險衡量指標，辨識並記錄專案風險。 / ## 依目前與未來業務方向，辨識並記錄改變對企業經營的影響。 / # 實施應變計畫 / ## 進行風險分類，建立意外應變計畫【註1】說明監控與克服風險方法。 / ## 辨識風險衡量標準以追蹤新系統【註2】風險處理。 / ## 依設定標準的效能誤差範圍，辨識風險處理的介入點。 / ## 示範使用階段性實施與試行來降低風險因子。 / # 監控、更新與回報風險狀況 / ## 定期執行風險更新，記錄新風險並排除舊風險。 / ## 適時更新應變計畫以整合新資訊。 / ## 針對重要專案里程碑執行風險檢核，並記錄結果。 / ## 依企業規範【註3】建立回饋流程，以提供潛在新風險的示警。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 智財權與相關法律知識 / # 風險管理相關知識 / # 資訊安全相關知識 / # 資通訊系統相關知識
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / # 規劃資通訊系統風險管理專案與流程 / # 分析組織與技術環境與其風險因子 / # 擬定克服風險的應變管理措施 / # 實施、監控及更新風險措施的技術能力 / # 撰寫專案紀錄與呈報實務
評量設計參考	評量證據 / ##### 辨識風險產生之處。 / ##### 強調減輕或避開風險的方法。 / ##### 能進行風險分類，建立意外應變計畫。 / ##### 定期執行風險更新並完成相關紀錄。 / 評量情境與資源 / ##### 評量情境須儘量符合實務工作現場環境。 / ##### 相關先備條件如：分析軟體、企業網站、網路、需求紀錄、風險管理計畫、網站伺服器與軟體、軟體應用、新興科技、使用者分析、網站分析等。 / 必要時提供適當的學習和評量協助。 / 提供特殊需求人士使用的所需設備與支援。 / 評量方法 / ##### 口頭或書面提問，評量受評者風險管理與企業流程設計的知識。 / ##### 檢核受評者紀錄的風險評估過程結果。 / ##### 評量受評者記錄的應變計畫。 / ##### 觀察受評者於重要專案時程表進行風險檢核動作。
說明與補充事項	【註1】應變計畫：包含辨識弱點並提供資訊以利災害預防計畫執行、盡可能減少對企業營運的干擾、提供災害復原流程的整合方法等。 / 【註2】系統：可能包含應用程式服務供應商、應用程式、資料庫、閘道、網際網路服務供應商（ISP）、作業系統、伺服器等。 / 【註3】企業規範：可能關於應用程式、企業、網路、組織內員工、系統等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。