職能單元代碼	INM4R1433v2
職能單元名稱	網路規劃與建置工作
領域類別	資訊科技／網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	網路需求定性分析 / 與客戶或相關人員確認使用者需求，包括使用流量、使用空間與使用型態等，透過分析此資訊評估網路需求。 / 與相關人員討論網路硬體設備架設環境變數，如空間大小、原有設備狀況等，作為後續規劃參考。 / 網路建置可行性分析 / 蒐集成熟可用的網路技術與相關產品資訊。 / 評估設備類型與技術決定可行性，以及新舊設備間的相容性。 / 依契約與相關規範進行成本與技術可行性分析。 / 進行網路規劃設計 / 評估各項考量因素，包括網路存取位置、頻寬需求、通信協定運用、未來可擴充性與電信公司所提供網路服務種類及特性等。 / 製作網路架構圖或相關建議書，與客戶或相關人員進行討論並加以修正。 / 依各項分析與評估結果擬定網路架構雛型。 / 利用網路架構雛型進行網路需求定量分析，包含流量、效能、容量與成本分析。 / 依需求與相關法規進行佈線規劃。 / 依需求進行防火牆、VPN等規劃，包括NAT設定、IP封包過濾、ACL、DNZ等。 / 依設計規劃決定適合的軟硬體設備。 / 進行網路建置 / 依需求與相關法規採購適合的網路軟硬體設備。 / 依規劃設計與現場環境建置網路設備，包括如中繼器、橋接器、路由器等。 / 遵循職業安全衛生相關法規規範，依規劃設計進行佈線與網路系統建置。 / 測試與驗收 / 執行設備整合測試，以確保與現有設備和網路間可交互運作。 / 執行性能測試，確認建置設備的功能符合契約要求。 / 分析測試結果並製作測試報告以供客戶驗收參考。 / 依必要性或契約規範，進行使用者教育訓練。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 網際網路相關知識與標準 / TCP／IP 網路協定 / 通訊協定理論 / 橋接器功能與應用 / 路由器功能與應用 / 網路設備佈線知識 / 防火牆與VPN理論與實務
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生相關法規之風險控管能力 / 分析客戶網路需求與設備 / 規劃網路建置設計專案與程序 / 建置網路系統之軟硬體設備技術 / 網路與設備性能測試能力 / 撰寫網路建置業務紀錄與測試報告 / 使用者教育訓練
評量設計參考	評量證據 / 網路需求定性分析。 / 依相關需求與條件進行網路建置可行性分析。 / 依網路架構雛型進行相關定量分析。 / 依分析結果與契約需求完成網路規劃設計。 / 依規劃與相關法規完成網路佈線與軟硬體設備建置。 / 依相關法規與契約完成測試驗收作業。 / 具備TCP／IP 協定相關知識與路由器設定能力等。 / 遵循職業安全衛生與相關法律規範。 / 評量情境與資源 / 評量情境須儘量符合實務工作現場環境。 / 須符合職業安全衛生、消防法與電工法等法律知識。 / 相關硬體設備如路由器、常用集線裝置、橋接器等。 / 評量方法 / 於模擬情境中評估受評者對網路規劃前置作業的了解。 / 於模擬情境中評估受評者網路規劃與相關分析能力。 / 於模擬情境中評估受評者網路建置各項作業能力。 / 進行個案討論評估受評者對測試與驗收作業的了解。 / 書面或口頭提問，評估受評者具備必要知識。 / 評估受評者對相關法規與知識性職業內涵的了解。
說明與補充事項	無。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。