職能單元代碼	INM4R1991v2
職能單元名稱	規劃、組織、執行電信工作
領域類別	資訊科技/網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	準備進行工作活動 / 確認工作需求【註1】，根據工作要求或工作表單進行現場檢查。 / 確認相關立法規範、規定及標準【註2】以及組織規範，例如工作流程中應遵循之職業安全衛生要求、法定規定。 / 配合工作計畫與流程採購所需資源【註3】。 / 根據組織需求，與相關他人或受工作影響之人協調各種需求，包含設備隔離要求【註4】。 / 協調及執行工作 / 根據組織程序【註5】、工作及環境標準【註6】，與相關人士協調工作活動。 / 執行及監督工作以符合計畫內容、工作規定及程序。 / 完成工作 / 根據組織程序及工作規定，完成工作並回復工作現場。 / 根據組織程序及工作規定，通知相關人士作業完成。 / 根據組織程序，完成工作紀錄【註7】、成本資料及所需相關報告。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	工作所需之適當的工具、廠房、設備及材料 / 公司許可程序及記錄程序 / 職業安全衛生相關法規 / 相關工程及設計實務與程序 / 電信相關法定標準 / 團隊溝通流程與目標 / 工作規劃及組織理論
職能內涵 / (S=skills技能)	與他人聯繫傳達資訊之溝通能力 / 準備及說明工作程序之讀寫技巧 / 評估材料及資源需求之問題解決能力 / 工作管理技巧 / 調及排定工作程序 / 制定及施行工作計畫 / 根據商定的目標檢核工作進度 / 使用手動或電動工具及設備之技術能力
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 規畫及準備工作活動。 / 應用所有相關職業衛生與安全要求及工作實務，協調及執行工作活動。 / 完成所有工作活動之文件及報告。 / 展現符合工作要求及考量客戶需求。 / 評量所需情境與特定資源 / 可能執行工作的地點。 / 使用設備，包括業界現行使用設備。 / 影響工作的相關法規、組織程序及設備文件。 / 目前業界使用之工具、設備及素材。 / 相關工作場所程序、產品及製造規格、法規、標準、手冊及參考資料。 / 評量方法 / 檢核受評者所完成的各項工作活動。 / 配合受評者完成的文件資料，檢核口頭及書面報告。 / 直接觀察受評者規劃、安排及執行工作活動。
說明與補充事項	工作需求包括：作業規範、客戶需求及詳細說明、詳細設計規格、詳細工作內容、製造商規格表、國家相關準則、政策及要求、程序及工作說明、品質保證系統及說明書中的標準調用程序等。 / 相關立法規範、規定及標準包括：NCC標準及規範、企業特定政策、程序及標準、環保法、國際標準ISO 9000 & 9001、職業安全衛生、相關建築及電氣規範及交易行為相關法規等。 / 資源包括：材料、網路設備、人員、廠房、安全設備及工具等。 / 設備隔離包括：危險標示系統，以確保下列相關安全(多重鎖定系統 、蒸氣、電力、氣體及液體之流向、機械、廠房及設備之營運、使用錯誤或危險的廠房及設備及鎖定及標記)；安全裝置系統(全壓力安全栓、隔離開關、鎖、安全圍欄、遮蔽及將系統或裝置鎖定於關閉位置)。 / 組織程序：緊急事故處理安排、正式安排工作流程及負責人、制定資源回收或再利用之規定、修改工作要求以達成預期之外的需求及與受影響人士溝通變動程度。 / 環境標準包括：工作現場相關環境包括(氣體、排水、生態系統、土壤及地下水層)；環境保護包括(遏制氟氯碳化物 、正確處理有毒物質、正確使用企業車輛及機具、盡量減少工程廢棄物、盡量減少產生溫室氣體的因素、適當處置廢棄物、節約能源、限制燃燒廢棄物及再回收或利用材料)等。 / 工作紀錄包括：契約歷史檔案、日誌、計畫書、時間表及卡片等。

更新紀錄
2020年修訂職能內容。