職能單元代碼	INM4R1981v2
職能單元名稱	規劃接取電信網路
領域類別	資訊科技／網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 為規劃作業蒐集網路使用的資料 / ## 取得且運用網路資訊來源【註1】，並決定存取網路類型【註2】。 / ## 運用網路資訊來源蒐集規劃資料【註3】，判定網路趨勢【註4】。 / ## 評估新興技術【註5】，判定可用性及與現有網路設備的相容性。 / ## 取得相關法規【註6】、管理與操作規則。 / # 評估網路成長需求 / ## 評估現有網路【註7】未來成長的容量。 / ## 分析必要的網路成長需求與可能時間點。 / ## 評估修正網路缺口的新科技或替代科技。 / ## 識別因網路擴充可能影響規劃網路實現的障礙【註8】。 / ## 評估不符合網路缺口需求以及長期對業務的影響。 / # 發展解決方案與網路計畫以解決網路缺口 / ## 開始規劃流程前，檢核整體規劃參數【註9】，為特定網路區域預測並進行成本效益分析。 / ## 建立最佳解決方案，並調整提案解決網路缺口。 / ## 決定專案細節並確認初步費用與資源需求。 / ## 決定所需科技於特定時限內的可用性。 / ## 依企業流程發展特定網路計畫【註10】，包含解決方案以及待核准的專案建議。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 專案管理理論 / 電信存取網路類型與特性 / # 電信存取網路的問題和挑戰 / # 網路成長與科技更新趨勢 / # 預算與效益管理
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / # 規劃接取電信網路專案與流程 / # 網路成長與科技更新分析能力 / 評估企業網路缺口狀態 / 將科技發展與產品整合至網路開發的應用能力 / 成本效益分析與計算 / 撰寫專案紀錄與報告
評量設計參考	評量證據 / 能蒐集相關資訊評估網路成長需求。 / 能為特定網路區域進行成本效益分析。 / 能規劃網路缺口解決方案與網路發展計畫。 / 評量情境與資源 / ##### 評量情境須儘量符合實務工作現場環境。 / ##### 目前業界使用的工具、儀器、設備與素材。 / ##### 相關工作場所程序、產品與製造規格、法規、標準、手冊及參考資料。 / 評量方法 / ##### 評估受評者執行規劃流程，包含監測與控管機制。 / ##### 評估受評者發展解決方案以解決存取網路缺口，符合客戶與企業需求。 / ##### 審核受評者將科技發展與產品整合至網路開發計畫。 / ##### 審核受評者為特定網路進行預測，包含成本效益分析。
說明與補充事項	【註1】網路資訊來源：長中短期線路預測、數據流量及話務量預測、線路數量預測、都市計劃資料、電信公司既有管線資料。 / 【註2】存取網路類型：如寬頻 （如無線網路技術WiFi）、銅纜 （如同軸、混合式光纖同軸電纜HFC）、數位服務 （如非對稱數據用戶線路ADSL）、光纖接取網路（FTTx）、無線網路 （如蜂巢式、微波、衛星）等。 / 【註3】規劃資料：線路路由規劃、供線區規劃、電纜對數及光纜心數規劃、管道或架空電桿規劃。可能涉及當前和未來可能的網路成長、人口增長、流量和流速等。 / 【註4】網路趨勢：如當前網路容量、人口趨勢、預測服務需求、預測流量需求、預計網路容量等。 / 【註5】新興技術：如數位用戶線路 （如ADSL）、IP寬頻融合技術 （如IPTV、網路電話、無線網路）、光傳輸系統 （如DWDM系統、WDM系統）等。 / 【註6】相關法規：如工業獎勵和條件、ISO 9000、9001 國際標準、國際電信聯盟 （ITU）建議、隱私法、電信法及有關守則等。 / 【註7】現有網路：如存取和交換網路、存取網路技術與交換切換和傳輸系統等。 / 【註8】障礙：如建築物可用性、環境考慮、財務限制、政府政策、徵地問題、材料可用性、技術可用性等。 / 【註9】規劃參數：可能涉及網路標準 （如覆蓋場地、建築物和結構、網路變更、網路增長／減少）、優先事項規劃 （如客戶需求、立法規定、網路條件）、規劃程序 （如企業流程手冊記錄）等。 / 【註10】網路計畫：如活動、財務、勞動力、材料等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。