職能單元代碼	IIS5R1409v2
職能單元名稱	協調運作IT工作團隊
領域類別	資訊科技/資訊支援與服務
職能單元級別	5
工作任務與行為指標	建立團隊 / 針對特定專案或問題【註1】挑選並確認適合的團隊成員【註2】。 / 與利益關係人討論與建議達成協議，確認工作團隊【註3】類型，並確認釋出所需的團隊成員人才規格。 / 決定團隊成員的時間分配以配合團隊運作【註4】、以解決專案執行或面臨的問題。 / 定義團隊與個人責任。 / 如何評量團隊績效之定義與指標。 / 協調團隊 / 與團隊協商釐清並規劃各項任務【註5】。 / 適當分配任務。 / 決定並採用激勵因素。 / 代表團隊參加會議。 / 促進團隊成員合作，解決過程中問題以達成目標。 / 進行團隊活動與檢討團隊績效 / 定期依照目標檢討團隊績效並於需要時採取修正動作。 / 定期與團隊溝通各項政策、計畫與會影響團隊的其他相關事物。 / 在決策過程中詢求團隊成員提供意見。 / 與團隊討論有關工作場所改善提案與流程改善方案。 / 整合團隊與個人成就。 / 依照訂定目標驗證團隊成果。 / 確認團隊目前性質並解散、選擇新目標、納入新團隊成員或變更團隊資料。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	與IT企業解決方案相關之業務規劃流程(例如委派責任與權力) / 變更管理系統 / 客戶端企業知識 / 衝突解決實務 / 有關報告製作之現行企業實務 / 目前為業界接受之軟硬體產品、一般功能與性能 / 資訊蒐集技術 / 有關工作安全、環境因素與人體工學考量之職業安全衛生規定 / 平等雇用機會(EEO)與反歧視原則 / 品質保證實務，例如何時協調團隊 / 廠商產品發展方向
職能內涵 / (S=skills技能)	分析、評估與呈現資訊的溝通技能 / 解決人際衝突的積極進取技能 / 在團隊內進行書面溝通的讀寫技能 / 釐清與規劃團隊任務、確認有效團隊運作及確保人力資源使用上的效率之規劃與組織技能 / 分析、診斷、評估與發展新準則、知識與程序及發展團隊成立提案之問題解決技能
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 協調團隊達成會議目標。 / 訂定工作期程表優先順序以符合組織指南 。 / 在專案任務運用與規劃方面為他人提供領導能力與輔助。 / 評量所需情境與特定資源： / 團隊成員。 / 組織政策與營運規劃文件。 / 現有業界產品與服務。 / 需要時適當的學習與評量支援。 / 如適用，實體資源宜包含針對有特殊需求人士所作的設備調整。 / 評量方法： / 宜採用多種評量方式來評量實務技能與知識。 / 直接觀察受評者與團隊討論釐清與規劃任務。 / 檢討受評者依照目標驗證團隊目標的書面報告。 / 口頭或書面提問以評量受評者業界產品與服務、團隊成立技能、衝突解決技能及時間管理技能相關知識。 / 評量輔助資訊： / 建議視情況與其他單位進行產業界、職場與工作職責方面的全面性評量。 / 評量流程與技巧必須在文化方面要合宜，並且適合受評者的溝通技能等級、語言、讀寫及運算能力與應進行之工作。 / 若採用實習評量時，則宜結合目標提問(targeted questioning)方式評量所需的知識。
說明與補充事項	【註1】問題指：應用、必須要解決的業務需求或機會、網絡、組織中人員及系統等。 / 【註2】團隊成員包含：語言與讀寫運算技能之間的差異、同儕、各種社會、文化或種族背景的人員、組織外人員、主管與組織中的其他成員等。 / 【註3】團隊包含：正式或非正式、部門間、組織、臨時或進行中及以工作小組為基礎。 / 【註4】團隊運作包含：團隊自主性與責任、團隊成員的溝通風格、授權程度、團隊動態、團隊領導人的領導風格、團隊生活、團隊成員責任及團隊大小與多樣性等。 / 【註5】任務包含：功能、特定專案及工作項目等。

更新紀錄
2020年修訂職能內容。