職能單元代碼	IIS3R0796
職能單元名稱	確認資訊專案的執行需求
領域類別	資訊科技/資訊支援與服務
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	確定範圍： / 評估專案計畫【註1】和其他文件 / 確定安裝需求 / 確認其他執行議題 / 與各方確認範圍： / 發展並撰寫初步專案範圍【註2】並提交給適當人員【註3】 / 檢查範圍更改的要求 / 確認更進一步發展的領域 / 準備執行計畫並轉交給適當人員 / 更新計畫以說明範圍： / 評估執行計畫並考量系統的範圍 / 評估重要日期和事件以決定是否有衝突 / 跟適當人員確認更改後的計畫和文件，並取得最後認可和簽名
職能內涵 / (K=knowledge知識)	客戶的業務領域 / 資訊科技相關的服務和議題 / 相關的法規 / 利害關係人的角色及其參與的程度 / 供應商的產品方向 / 當今業界接受的硬體和軟體產品 / 需要進行系統安裝先決條件 / 廠商的規格和安裝要求
職能內涵 / (S=skills技能)	決定安裝需求和其他執行議題的分析技能 / 和客戶使用者聯繫的溝通技能 / 準備技術性文件以決定安裝需求的讀寫技能 / 下列規劃和組織技能: / 應對突發事件 / 檢查並確認執行 / 計畫並決定專案範圍 / 解決問題技能 / 使用專案管理軟體的技術性技能
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 確認並表達對專案交付內容、界線和角色有清楚了解 / 計畫並記錄執行的方法,考慮執行的驅動程式,成功的方法,並根據功能領域和協調來執行 / 評量所需情境與特定資源： / 專案文件 / 員工、資源和技術設備 / 必要時有適當的學習和評量協助 / 供特殊需求人士使用的改造設備 / 評量方法： / 分析受評者提供之相關組織文件： / 執行方法 / 執行驅動程式 / 根據功能領域來執行專案 / 執行的協調工作 / 檢閱受評者準備的專案計畫和客戶期望簡報 / 口頭及書面詢問以決定受評者對專案範圍的知識
說明與補充事項	【註1】專案計畫可能包括各種專案的變數： / 參與人員及其責任 / 預算 / 目標 / 時程表 / 範圍 / 【註2】專案範圍可能包括： / 客戶接受條件範圍 / 結果(交付內容)的描述 / 需安裝的設備和軟體 / 財務狀況 / 里程碑和時間表 / 專案限制 / 專案目標 / 需要的資源 / 有關人員的角色 / 【註3】適當人員可能包括： / 獲得授權的業務代表 / 客戶 / 主管