職能單元代碼	IIS5R0739
職能單元名稱	管理與溝通資訊科技解決方案
領域類別	資訊科技/資訊支援與服務
職能單元級別	5
工作任務與行為指標	管理客戶的資訊科技需求與解決方案範圍： / 確定客戶的資訊科技基本需求和變更控制流程，以追蹤需求的變更和解決方案的範圍 / 解決在確認及分析需求的最後階段中產生的問題和衝突 / 決定要如何呈現需求以供檢閱 / 向有適當權限的利害關係人取得需求的核准 / 管理需求關係和相依性： / 檢驗及整理需求集，並記錄每一個的相依性和關係 / 進行影響分析以評量或評估變更所造成的影響 / 必要時安排需求管理工具【註1】 / 保留需求以便再次使用： / 確認組織會長期使用的需求 / 命名並確定可供未來再使用的需求 / 準備需求包： / 決定什麼樣的格式適合特定專案和其利害關係人 / 根據組織需求準備需求包【註2】 / 溝通需求： / 反覆地溝通需求，並結合商業分析任務【註3】 / 根據溝通目標來制定及提供需求簡報【註4】
職能內涵 / (K=knowledge知識)	衝突化解和問題管理的技術，以便處理解決方案範圍的可能變動 / 需求管理和需求溯源性的流程 / 版本控管與配置的管理技術
職能內涵 / (S=skills技能)	分析技能，分析變更解決方案可能造成的影響 / 溝通技能，帶領不同背景和商業領域的利害關係人對資訊科技需求達成共識 / 組織和管理技能，在不確定性與時間變化下，管理具備完整性的商業目標和實際解決方案 / 策略性思考技，確保在商業分析中所獲得的組織知識可供未來繼續使用 / 用來發展評量指標的技術技能
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 建立追蹤需求的流程，管控及追蹤需求和解決方案範圍的變更 / 依據適合專案或利害關係人的方式來包裝及溝通需求 / 評量所需的情境與特定資源： / 資訊文件，包括適合的政策、目前商業分析實務、工具和法規 / 必要時有適當的學習和評量協助 / 供特殊需求人士使用的改造設備 / 評量方法： / 評估模擬或實際的中大型企業專案 / 直接觀察受評者進行商業分析工作 / 口頭或書面提問必備知識和技能 / 評量受評者為專案而準備的報告和計畫 / 評估執行專案工作的作品集
說明與補充事項	【註1】需求管理工具可能包括： / Caliber 需求管理系統 / MKS 需求系統 / Requisite Pro需求管理系統 / RTM 研討會 / SoftREQ軟體規定 / Teamcenter產品生命週期管理系統 / TestTrack需求管理系統 / 【註2】需求包可能是以下形式： / 正式文件，通常是根據組織使用的範本，例如願景文件或軟體需求規格 / 模型，需求可能只以模形的方式呈現，例如流程圖或直接寫於白板上 / 簡報，重點概述解決方案所提供的功能 / 【註3】商業分析任務可能包括： / 企業分析任務 / 誘導任務 / 需求分析任務 / 解決方案評量和驗證任務 / 【註4】需求簡報可能用來： / 做為交付前的動作，例如和交付團隊一起檢驗解決方案選項 / 確保在同專案下和其它商業流程領域達成跨功能配合 / 確保內部專案品質標準有被遵守 / 決定解決方案的範圍 / 獲得企業的認可和簽核 / 取得交付團隊的簽核 / 取得測試團隊的簽核 / 在進行下個專案階段前，排序相關需求的優先性