職能單元代碼	IIS3R0786
職能單元名稱	管理資訊科技專案
領域類別	資訊科技/資訊支援與服務
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	管理專案所定義的活動： / 確認組織專案管理政策和流程【註1】 / 確認業務問題或機會，以及專案目標 / 開發專案章程，包括初步專案範圍的聲明，以及取得核淮 / 進行可行性【註2】研究，並準備所需的商業案例 / 進行專案規劃： / 規劃蒐集資訊活動【註3】，以決定專案需求、限制【註4】和風險 / 以所預期系統開發生命週期和風險為基礎，確定專案分割方式 / 準備專案工作的細項、時間表和預算 / 遵照所需的專案管理計畫文件【註5】，以溝通所預期的專案管理策略並獲得核淮 / 建立資訊科技專案團隊： / 在專案解決方案要求基礎上，選擇並確定團隊成員的角色和責任 / 決定團隊成員的培訓和支援需求 / 建立專案團隊價值觀和團隊成員所同意的行為標準 / 管理專案執行活動： / 監督所指派專案團隊工作活動的交付和驗收，必要時管理個人 / 監督並控制所交付專案的品質 / 監督並控制專案範圍的變化、風險和議題 / 管理系統測試和移交活動【註6】 / 協調專案結案： / 準備資訊科技支援計劃和維護或支援文件【註7】 / 取得最終的專案核淮 / 進行專案後的評量，撰寫學習到的經驗 / 評量並更新災難恢復計畫 / 結束專案
職能內涵 / (K=knowledge知識)	領導和技術團隊的特色 / 諮詢和溝通的技巧和策略 / 如何建立技術團隊，確定團隊的發展階段 / 估算和成本分析的技術 / 溝通方法和溝通風格，包括面試技巧 / 目標和效益分析 / 組織價值，政策和流程 / 績效管理和專案團隊評估方法 / 監督團隊和自我表現的流程 / 專案現金流和預算 / 專案管理方法和工具的範圍 / 自我意識 / 系統分析和建模技術 / 多項目的方法框架內團隊角色和任務分配 / 技術解決方案模組和框架
職能內涵 / (S=skills技能)	判定目前系統的不足性和新系統目標之分析技能 / 溝通技能： / 搜集利害關係人的需求 / 與企業高層管理人員聯繫 / 指導和教導團隊成員以及解決衝突的輔導技能 / 提出方案和建議的報告的讀寫技能 / 確保專案預期成果能夠達成的協商技能 / 研發成本效益分析的規劃和文書處理技能 / 規劃專案活動的規劃和組織技能 / 確認解決的替代方案的研究技能 / 技術團隊管理能力和領導能力，包括提供意見回饋
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 定義、規劃、執行並完成專案，以並達到專案要求 / 評量所需情境與特定資源： / 真實的或適當模擬的組織環境 / 工作相關資料文件 / 必要時有適當的學習和評量協助 / 供特殊需求人士使用的改造設備 / 評量方法： / 直接觀察受評者進行專案工作 / 口頭或書面提問必備知識和技能 / 評量受評者為專案而準備的報告和計畫 / 評估執行專案工作的作品集
說明與補充事項	【註1】專案管理政策和流程可能包括： / 為重點專案的利害關係人建立角色和職責 / 陳列各種專案管理董事會或委員會的委任職務，例如專案指導委員會或品質審查委員會 / 委任專案管理標準或組織的開發方法論 / 專案組合優先順序或標準 / 專案選擇流程或標準 / 【註2】可行性可能包括： / 經濟面 / 營運性 / 技術面 / 【註3】蒐集資訊的活動可能包括： / 面談 / 相關既有文件，和類似或過往的專案的研究 / 調查 / 研討會 / 【註4】限制可能包括： / 專案外部或內部的依賴關係 / 專案必須堅持的限制或標準： / 資源預算 / 品質 / 時間框架 / 【註5】專案管理計畫文件可能包括： / 變更控制 / 通訊 / 人力資源 / 採購 / 品質 / 風險管理 / 訓練 / 【註6】移交活動可能包括： / 與使用者和其他利害關係人的溝通 / 產製系統環境驗證測試 / 使用者訓練和文件 / 【註7】維護或支援文件可能包括： / 現有支援團隊中的新增任務或責任改變更，以繼續支持新系統 / 新的政策和程序，以及與目前的做法不同處 / 與系統相關的技術文件： / 規格 / 系統相依性 / 技術要求