職能單元代碼	IIS4R0748v2
職能單元名稱	管理資訊科技專案交付項目
領域類別	資訊科技/資訊支援與服務
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	管理系統分析與設計 / 將系統性思考應用在專案設計。 / 根據規格，將資訊科技流程與系統模型【註1】應用在專案設計上。 / 重新設計【註2】商業流程。 / 管控資訊科技系統發展。 / 檢視資訊科技架構。 / 管理系統的設計與整合。 / 促進與專案相關的工作討論會議 / 應用推動技巧。 / 應用問題解決技巧。 / 協助蒐集需求。 / 辦理促進資訊科技設計工作討論會議。 / 管理資訊科技專案團隊績效 / 建立專案團隊績效架構。 / 評量團隊成員績效。 / 管理技術人員績效。 / 處理專案團隊的績效問題。 / 管理專案交付項目週期 / 指派專案工作給專案團隊成員。 / 評估與回報專案狀態。 / 評估進度與更新專案。 / 評估項目的品質，並視需要修正。 / 管理專案議題，並採取矯正措施。 / 更新專案管理文件。
工作產出	專案交付文件
職能內涵 / (K=knowledge知識)	管理方法論 / 團隊績效評估方法與常見問題 / 專案品質矯正措施
職能內涵 / (S=skills技能)	分析能力 / 溝通協調能力 / 讀寫能力 / 規劃組織能力 / 問題解決能力
評量設計參考	評量證據 / 能設計與整合管理系統。 / 能辦理促進工作討論會議。 / 能處理專案團隊的績效問題。 / 能管理專案交付項目週期。 / 二、評量情境與資源 / 評量情境須儘量符合實務工作現場環境。 / 相關作業表單。 / 相關先備條件。 / 三、評量方法 / 進行個案討論，以評估受評者對專案管理之熟悉度。 / 評量者設計狀況題庫，評估受評者之交付進度延遲或品質相關之問題處理能力。 / 受評者口頭說明或展示其所參與之專案管理案例，由評量者評估其規劃能力。
說明與補充事項	模型：如PMBOK、情境與資料流程圖等。 / 重新設計：如商業流程重新設計、商業流程重新設計、商業轉型、精實的資訊科技。

更新紀錄
2023年修訂職能內容。