職能單元代碼	IIS4R0747v2
職能單元名稱	管理資訊科技專案啟動
領域類別	資訊科技/資訊支援與服務
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	定義專案 / 定義商業問題【註1】以及專案起始範圍。 / 辨識關鍵利害關係人，並分析利害關係人的需求【註2】。 / 定義專案限制【註3】。 / 制定專案商業案例與可行性 / 定義專案目標與效益。 / 辨識並挑選可行的資訊科技解決方案。 / 制定並呈現商業案例或可行性研究。 / 獲得適當的簽核。 / 挑選專案做法 / 辨識專案核心技術【註4】。 / 辨識解決做法的要求。 / 協商專案成果。 / 建立資訊科技專案團隊 / 辨識與挑選團隊成員。 / 建立團隊成員角色與責任。 / 發展有凝聚力的技術團隊。 / 訓練與支援團隊成員。
工作產出	專案規劃文件
職能內涵 / (K=knowledge知識)	領導與團隊管理策略 / 成本分析與管理 / 目標與績效管理 / 專案管理 / 系統分析
職能內涵 / (S=skills技能)	研究分析能力 / 溝通協調能力 / 讀寫能能力 / 數值計算能力 / 規劃與組織能力 / 問題解決能力
評量設計參考	評量證據 / 能建立全面性的營運企劃案與專案執行方法。 / 能完成可行性研究，並將新技術與專案限制納入考量。 / 能建立團隊成員角色與責任。 / 評量情境與資源 / 評量情境須儘量符合實務工作現場環境。 / 相關軟硬體。 / 相關法規等先備條件。 / 評量方法 / 書面方式評量受評者所需的知識與技巧。 / 評估受評者交付的專案工作文件報告。 / 進行個案討論，以評估受評者對專案管理之熟悉度。 / 評量者提供模擬情境，受評者實際進行辨識專案核心技術之過程。
說明與補充事項	商業問題：目前商業流程的缺失、目前系統或資訊科技基礎建設的不足處或辨識出的問題、法律規定導致的系統變更、策略或營運規劃流程會有很多機會加入其他需求。 / 利害關係人的需求：與同意的專案成果有關的期望、專案限制、以商業問題為基礎的專案目標、以專案目標為基礎的解決方案要求。 / 專案限制：外部或內部的專案依賴度、專案必須遵守的限制或標準，例如時程、預算資源與品質、組織政策或程序，包括規定的專案管理與系統開發方法論。 / 核心技術：使用信賴的資料庫、使用程序導向方法、使用的軟體語言、系統與網絡架構、網路導向解決方案架構。

更新紀錄
2023年修訂職能內容。