職能單元代碼	IIS4R0749v2
職能單元名稱	管理資訊科技專案結案
領域類別	資訊科技/資訊支援與服務
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	評估專案績效 / 蒐集專案績效指標【註1】。 / 聽取專案團隊的結果報告。 / 聽取專案利害關係人的彙報。 / 總結並報告結果。 / 專案結案 / 評估專案績效，以判斷專案是否應繼續、撤銷或結束。 / 評估繼續、中止或結束專案的影響性。 / 向相關主管單位推薦適當管理措施。 / 若有必要，撤銷或結束專案。 / 對未完成的活動採取行動 / 辨識未完成的活動，建立行動計畫。 / 追蹤並完成未完成的活動。
工作產出	專案結案報告
職能內涵 / (K=knowledge知識)	專案管理手法 / 專案結案規範與程序
職能內涵 / (S=skills技能)	規劃組織能力 / 溝通協調能力 / 文件撰寫能力 / 資訊科技應用能力
評量設計參考	評量證據 / 1. 能依據收集的績效指標，評估專案績效。 / 2. 能評估繼續、中止或結束專案的影響性。 / 3. 能追蹤未完成的活動，並確保完成。 / 評量情境與資源 / 含專案指標與專案利害關係人的專案相關文件紀錄。 / 評量方法 / 評量者提供模擬情境，受評者實際進行專案結案。 / 書面評量所需的知識與技巧。 / 評量受評者提交的結案報告、文件與簡報。 / 進行個案討論，以評估受評者對專案績效評估之熟悉度。
說明與補充事項	專案績效指標：如財務措施、品質措施、範圍措施、時間措施等。

更新紀錄
2023年修訂職能內容。