職能單元代碼	ISD3R2170v2
職能單元名稱	使用軟體管理工具管理專案
領域類別	資訊科技／軟體開發及程式設計
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	確認軟體管理工具 / 決定專案開發的軟體開發方法【註1】。 / 決定管理專案開發的專案管理軟體。 / 決定管理原始程式碼與處理版本衝突的來源碼控制系統。 / 決定專案開發的協作軟體。 / 執行軟體管理工具 / 依軟體需求規格建立專案計畫。 / 定義來源碼控制程序。 / 建立協作環境。 / 運用監控軟體管理工具 / 依專案計畫監控進度並視需要調整。 / 確保來源碼控制系統載入正確程式碼。 / 監控協作環境並解決問題。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 專案管理 / 軟體開發生命週期 / 軟體需求規格 / 版本控制方式
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 規劃軟體管理工具開發專案與程序 / 分析專案管理需求與軟體開發規格 / 開發、測試、調整軟體管理工具之程式設計能力 / 資訊科技應用能力
評量設計參考	評量證據 / 能使用軟體管理工具以管理系統規格開發。 / 能使用專案管理軟體準備專案計畫。 / 能使用來源碼控制軟體管理程式碼。 / 能使用協作工具。 / 評量情境與資源 / 網際網路相關硬體設備。 / 專案管理軟體、來源碼控制軟體相關系統。 / 相關專案文件。 / 取得特定平台的工具與授權。 / 評量方法 / 評估受評者製作的專案計畫品質。 / 口頭或書面提問受評者對來源碼控制與協作方法之了解。 / 直接觀察受評者操作軟體管理工具之過程。
說明與補充事項	【註1】軟體開發方法：如敏捷式軟體開發、聯合應用程式開發（JAD）、原型開發設計、快速應用程式開發（RAD）等。

更新紀錄
2022年修訂職能內容。