職能單元代碼	ISD4R0745
職能單元名稱	管理及適當使用開發方法論
領域類別	資訊科技/軟體開發及程式設計
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	為特定活動進行判斷並挑選適合的方法論【註1】： / 判斷與定義主題活動 / 為所選擇的開發方法論定義標準 / 與專案主管審查並評估一系列傳統與非傳統系統開發方法論【註2】 / 挑選適合該活動的系統開發方法論 / 向專案團隊簡報所挑選的方法論 / 使用所挑選的開發方法論： / 檢視最初的專案規劃，以引導發展過程 / 根據開發方法論，檢視如何辨識適當的任務類型【註3】 / 檢視任務類型的描述與表達 / 檢視需要在執行任務類型時，建立的適當控制結構【註4】定義 / 檢視確定的資源來支持所選擇的方法論 / 監督應用於解決任務的的方法論 / 根據專案規劃，監督所使用的方法論之計畫流程與效力 / 檢視書面紀錄的改善機會、學得的教訓，以及未來計畫的建議
職能內涵 / (K=knowledge知識)	客戶商業領域與組織要求 / 如何維持一個線上系統、網絡或網站的生命週期 / 利害關係人的角色，以及利害關係人參與開發過程的程度 / 開發每種方法論所涉及的技術 / 兩個以上的當前產業發展方法
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通技能： / 規劃的方法應用到專案時，針對概念取得共識 / 資訊的呈現 / 讀寫技能： / 準備開發方法論所要求的報告 / 書寫商業報告 / 規劃與組織技巧： / 系統開發管理 / 評量與管理專案計畫 / 為顧客挑選適當開發方法的問題解決技能 / 技術技能： / 用適當的方法去解決任務 / 判斷要使用的獨特特徵與特質判定所採用的方法，其特徵與特質 / 評估開發方法論 / 評量一系列傳統與非傳統系統開發方法論
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 管理專案團隊 / 檢視專案規劃 / 監督應用在計畫上的方法論 / 評估一系列開發方法以論及如何應用在專案或方案中 / 根據所要求的選擇方法論，審查文件 / 評量所需情境與特定資源： / 設計規格與目前的方法論 / 關於文件記錄與版本控制的組織標準 / 詳細的使用者需求文件，包括模型與範圍 / 專案規劃 / 在適當狀況下，實體資源應包括針對特殊需求人士所使用的改造設備 / 評量方法： / 直接觀察受評者在專案範圍內各階段的開發方法 / 口頭或書面提問，評量受評者是否具備各種系統開發方法論，以及如何應用在系統專案的知識 / 評估受評者對計畫團隊做出的支援文件記錄的評量內容
說明與補充事項	【註1】方法論可能包括： / 傳統 / 非傳統 / 【註2】傳統系統開發方法論可能包括： / 設計方法論 / 專案生命週期 / 結構化的系統分析 / 【註2】非傳統系統開發方法論可能包括： / 物體導向分析與設計 / 雛型法 / 軟系統方法論 / 版本控管 / 【註3】任務類型可與右列相關： / 固定的單位 / 固定的期間 / 固定的工作 / 【註4】控制結構可能包括： / 檢視程序 / 接受指標 / 檢驗 / 測試計畫