電信工務管理人員職能基準
版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V3	BGM1330-001v3	電信工務管理人員	最新版本	略	2023/12/15
V2	BGM1330-001v2	電信工務管理人員	歷史版本	已被《BGM1330-001v3》取代	2020/12/31
V1	BGM1330-001v1	電信管理人員	歷史版本	已被《BGM1330-001v2》取代	2017/12/31

職能基準代碼		BGM1330-001v3
職能基準名稱 / （擇一填寫）		職類
		職業	電信工務管理人員
所屬類別	職類別	企業經營管理／一般管理		職類別代碼	BGM
	職業別	資訊及通訊技術服務經理人員		職業別代碼	1330
	行業別	出版、影音製作、傳播及資通訊服務業／電信業		行業別代碼	J6109
工作描述		負責及監督管理電信工程業務。
基準級別		4

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能 / 級別	職能內涵 （K=knowledge知識）	職能內涵 （S=skills技能）
T1管理電信工作技術團隊及場域	T1.1規劃團隊能力發展	O1.1.1能力發展計畫	P1.1.1蒐集產業最新電信技術，來評估團隊成員現有能力，並規劃未來能力發展。 / P1.1.2訂立能力發展計畫，適當方法以獲得其他能力。 / P1.1.3提供學習歷程檔案證據，予相關單位存查，佐證能力發展計畫。	4	K01團隊職務角色與自我認知 / K02法律規範及正式協議 / K03組織政策、計畫及程序 / K04職涯規劃與能力發展 / K05學習歷程檔案的證據類型及建立方式 / K06團隊合作溝通及挑戰 / K07職業安全衛生相關規範 / K08電信網路技術知識	S01蒐集分析能力 / S02溝通協調能力 / S03工作報告與表件撰寫 / S04規劃與組織能力 / S05閱讀與理解技術文件 / S06問題解決能力 / S07專案管理能力
	T1.2安排團隊工作順序	O1.2.1施工計畫 / O1.2.2施工程序表	P1.2.1依據組織要求，確實了解工作任務的目標，以利工作協調。 / P1.2.2評估與安排團隊成員工作優先順序，規劃施工程序表，確保工作在既定時程中完成。 / P1.2.3管控與調整團隊成員工作進度，確保達成工作要求。	4	K01團隊職務角色與自我認知 / K07職業安全衛生相關規範 / K02法律規範及正式協議 / K03組織政策、計畫及程序 / K09專案管理與規劃	S01蒐集分析能力 / S02溝通協調能力 / S03工作報告與表件撰寫 / S04規劃與組織能力 / S06問題解決能力 / S07專案管理能力
	T1.3帶領團隊運作		P1.3.1與團隊成員討論，確認工作目標、分工與施工程序。 / P1.3.2視情況支援團隊並尋求支援，以利達成工作任務。 / P1.3.3向相關人員呈報未解決問題，以利因應問題，並採取明確行動。	4	K01團隊職務角色與自我認知 / K02法律規範及正式協議 / K03組織政策、計畫及程序 / K07職業安全衛生相關規範 / K09專案管理與規劃	S01蒐集分析能力 / S02溝通協調能力 / S04規劃與組織能力 / S06問題解決能力 / S07專案管理能力
	T1.4管理工作團隊		P1.4.1建立管理階層與員工間溝通管道，有效處理申訴問題。 / P1.4.2衝突情況發生時，評估衝突情況與當事人商討，尋求有效解決方式。 / P1.4.3收集職場紀律及表現方面等相關建議，以評估職場溝通，包括公平就業機會準則、文化多樣性及改變管理方式等。	4	K10性別平等多元原則 / K07職業安全衛生相關規範 / K11組織政策及程序 / K12行為理論概要知識 / K13個人安全議題 / K14職場及產業環境	S01蒐集分析能力 / S02溝通協調能力 / S04規劃與組織能力 / S06問題解決能力 / S08衝突管理能力
T2制定工作組織流程與專案管理運作	T2.1前置作業	O2.1.1領料單	P2.1.1依據工作要求或工作單準備工作需求，並透過現場檢查，與承辦人員確認，包括客戶及其他相關人員。 / P2.1.2進行工作活動時，確認符合職業安全衛生相關規範及組織程序。 / P2.1.3依施工計畫規劃所需的材料及工具。	4	K07職業安全衛生相關規範 / K15預測技術與最佳化 / K16組織政策與程序 / K17工務管理 / K18組織許可程序及紀錄程序 / K19工程規劃與設計 / K20相關法定標準 / K21團隊溝通流程與目標 / K22工作規劃及組織理論 / K23電信通訊設備及應用	S01蒐集分析能力 / S02溝通協調能力 / S03工作報告與表件撰寫 / S04規劃與組織能力 / S05閱讀與理解技術文件 / S06問題解決能力 / S09工（機）具使用能力 / S10計算能力
	T2.2協調及執行工作作業		P2.2.1依據工作任務評估網路中斷及故障，對客戶的影響程度，擬定作業程序。 / P2.2.2與客戶端協調，超出服務等級之處理方式。	4	K07職業安全衛生相關規範 / K08電信網路技術知識 / K17工務管理 / K19工程規劃與設計 / K24客戶合約與協議 / K25工（機）具功能及運用	S01蒐集分析能力 / S02溝通協調能力 / S04規劃與組織能力 / S05閱讀與理解技術文件 / S06問題解決能力 / S11資通訊應用能力
	T2.3完工作業	O2.3.1工作報告	P2.3.1完工後與目標使用者確認施工結果。 / P2.3.2依據組織程序及工作規定，完成工作紀錄、成本資料及所需相關報告。	4	K07職業安全衛生相關規範 / K15預測技術與最佳化 / K17工務管理 / K18組織許可程序及紀錄程序 / K19工程規劃與設計 / K24客戶合約與協議	S01蒐集分析能力 / S02溝通協調能力 / S03工作報告與表件撰寫 / S04規劃與組織能力 / S06問題解決能力 / S10計算能力

職能內涵（A=attitude態度）
A01主動積極：不需他人指示或要求能自動自發做事，面臨問題立即採取行動加以解決，且為達目標願意主動承擔額外責任。 / A02自我管理：設立定義明確且實際可行的個人目標；對於及時完成任務展現高度進取、努力、承諾及負責任的行為。 / A03團隊意識：積極參與並支持團隊，能彼此鼓勵共同達成團隊目標。 / A04應對不明狀況：當狀況不明或問題不夠具體的情況下，能在必要時採取行動，以有效釐清模糊不清的態勢，完成任務。 / A05持續學習：能夠展現自我提升的企圖心，利用且積極參與各種機會，學習任務所需的新知識與技能，並能有效應用在特定任務。 / A06彈性：能夠敞開心胸，調整行為或工作方法以適應新資訊、變化的外在環境或突如其來的阻礙。

說明與補充事項
建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件： / 大專以上相關科系畢業，具備7年以上電信工務相關工作經驗。