太陽光電發電系統專案管理人員職能基準
版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V3	SET3113-001v3	太陽光電發電系統專案管理人員	最新版本	略	2023/12/15
V2	SET3113-001v2	太陽光電發電系統技術人員	歷史版本	已被《SET3113-001v3》取代	2020/12/18
V1	SET3113-001v1	太陽光電系統技術人員	歷史版本	已被《SET3113-001v2》取代	2017/12/31

職能基準代碼		SET3113-001v3
職能基準名稱 / (擇一填寫)		職類
		職業	太陽光電發電系統專案管理人員
所屬類別	職類別	科學、技術、工程、數學／工程及技術		職類別代碼	SET
	職業別	電機工程技術員		職業別代碼	3113
	行業別	電力及燃氣供應業／電力及燃氣供應業		行業別代碼	D3510
工作描述		管控太陽光電發電系統相關規格、電路配置及併聯型／獨立型系統。
基準級別		4

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能 級別	職能內涵 (K=knowledge知識)	職能內涵 (S=skills技能)
T1管控系統專案相關規格	T1.1釐清專案材料及設備		P1.1.1依據設計圖面、規格書或相關文件，了解製造商材料及設備規格書限制。 / P1.1.2列出材料與設備的來源及可得性。	4	K01太陽光電發電系統設計圖 / K02太陽光電發電系統規範 / K03太陽光電發電系統規格 / K04太陽光電發電系統材料規格 / K05太陽光電相關準則【註1】 / K06太陽光電系統工程	S01溝通協調 / S02專案規劃 / S03檢核設計圖 / S05彙整並摘要資訊 / S11材料或設備性能分析
	T1.2評估系統專案		P1.2.1依據設計圖面、設計規格書或相關文件，並與專職人員審查，制定評估報告完成日期。 / P1.2.2依規劃時程表，並與負責人員討論工作項目。 / P1.2.3依據作業規範清點並檢查所需材料。 / P1.2.4列出專案所需材料及人力資源的來源及可得性。 / P1.2.5視需求檢查並修正評估報告，以正確估算成本，並與負責人員審議。 / P1.2.6依據職業安全衛生相關規範，評估意外事件處理流程。	4	K01太陽光電發電系統設計圖 / K02太陽光電發電系統規範 / K03太陽光電發電系統規格 / K04太陽光電發電系統材料規格 / K05太陽光電相關準則 / K06太陽光電系統工程	S01溝通協調 / S02專案規劃 / S03檢核設計圖 / S05彙整並摘要資訊 / S07專案評估 / S08成本管控 / S09專案任務管理 / S10風險評估 / S11材料或設備性能分析
	T1.3完成報告及報價	O1.3.1報價文件 / O1.3.2評估工作報告	P1.3.1完成專案評估工作報告。 / P1.3.2依專案預訂時程提供報價給負責人員。	3	K01太陽光電發電系統設計圖 / K02太陽光電發電系統規範 / K03太陽光電發電系統規格 / K04太陽光電發電系統材料規格 / K05太陽光電相關準則 / K06太陽光電系統工程	S01溝通協調 / S02專案規劃 / S03檢核設計圖 / S05彙整並摘要資訊 / S06撰寫工作紀錄或文件 / S07專案評估 / S08成本管控
T2檢視電路配置作業	T2.1檢視配線連接作業		P2.1.1視需求檢查電路/機器/設備是否妥善隔離，過程確實依據職業衛生與安全要求及程序進行。 / P2.1.2確認電力線纜及配線安裝是否符合標準作業，並留有足夠管路、線槽或線架空間以利執行後續作業工作，且配線安裝需於容許誤差值內。 / P2.1.3依程序將異常事件轉知直屬主管，以徵詢後續指示。	4	K07職業安全與衛生相關法規 / K08佈線工程相關知識【註2】 / K09電路理論 / K10接地系統設計	S01溝通協調 / S02專案規劃 / S03檢核設計圖 / S04彙整並摘要資訊 / S11意外事件排除
	T2.2檢視與紀錄佈線作業	O2.2.1佈線工作紀錄	P2.2.1請專職人員檢視佈線計畫，並徵求其同意。 / P2.2.2檢視佈線類型及尺寸，同時記錄相關說明。 / P2.2.3紀錄佈線路線、佈線方法及佈線保護方式。	3	K07職業安全與衛生相關法規 / K08佈線工程相關知識 / K09電路理論 / K10接地系統設計	S01溝通協調 / S03檢核設計圖 / S08專案任務管理
T3檢視併聯型太陽光電發電系統	T3.1檢視併聯型太陽光電發電系統		P3.1.1依據設計圖面及安全規範，檢視系統範圍及性質。 / P3.1.2諮詢從事安裝或其他相關工作負責人員，並安排工作期程與進度。 / P3.1.3檢視內容須符合設計圖面及法規要求。 / P3.1.4檢視完成後市電併聯型太陽光電能系統設計文件，取得相關人員同意及核可。 / P3.1.5提出意外狀況之因應方案。	4	K01太陽光電發電系統設計圖 / K02太陽光電發電系統規範 / K03太陽光電發電系統規格 / K05太陽光電相關準則 / K06太陽光電系統工程 / K07職業安全與衛生相關法規 / K08佈線工程相關知識 / K11電力系統原理 / K12市電併聯系統原理	S01溝通協調 / S03檢核設計圖 / S04彙整並摘要資訊 / S08專案任務管理 / S11意外事件排除
	T3.2確認併聯型太陽光電發電系統		P3.2.1與相關人員協商設計變更要求，確認最終定案設計內容。 / P3.2.2依據組織或專業標準，監控工作品質。 / P3.2.3向客戶代表或其他相關人員作教育訓練。	4	K01太陽光電發電系統設計圖 / K02太陽光電發電系統規範 / K03太陽光電發電系統規格 / K05太陽光電相關準則 / K06太陽光電系統工程 / K07職業安全與衛生相關法規 / K11電力系統原理 / K12市電併聯系統原理	S01溝通協調 / S02專案規劃 / S03檢核設計圖 / S08專案任務管理 / S11意外事件排除 / S12解說設計系統
T4檢視獨立型太陽光電發電系統	T4.1檢視獨立式太陽光電發電系統		P4.1.1依據設計圖面及安全規範，檢視系統範圍及性質。 / P4.1.2諮詢從事安裝或其他相關工作負責人員，並安排工作期程與進度。	4	K01太陽光電發電系統設計圖 / K02太陽光電發電系統規範 / K03太陽光電發電系統規格 / K05太陽光電相關準則 / K06太陽光電系統工程 / K07職業安全與衛生相關法規 / K08佈線工程相關知識 / K11電力系統原理 / K13負載分析 / K14柴油發電機	S01溝通協調 / S03檢核設計圖 / S04彙整並摘要資訊 / S08專案任務管理 / S11意外事件排除
	T4.2確認獨立型太陽光電發電系統設計		P4.2.1檢查獨立式太陽光電發電系統設計草稿，以確認其符合法規要求。 / P4.2.2檢視完成後獨立式太陽光電發電系統設計文件，呈交相關人員取得同意及核准。 / P4.2.3向客戶代表或其他相關人員說明獨立式太陽光電發電系統設計。 / P4.2.4與相關人員協商設計變更要求，記錄並確認最終定案的設計內容。	4	K01太陽光電發電系統設計圖 / K02太陽光電發電系統規範 / K03太陽光電發電系統規格 / K05太陽光電相關準則 / K06太陽光電系統工程 / K07職業安全與衛生相關法規 / K11電力系統原理 / K12市電併聯系統原理	S01溝通協調 / S02專案規劃 / S03檢核設計圖 / S08專案任務管理 / S11意外事件排除 / S12解說設計系統

職能內涵（A=attitude態度）
A01主動積極：不需他人指示或要求能自動自發做事，面臨問題立即採取行動加以解決，且為達目標願意主動承擔額外責任。 / A02自我管理：設立定義明確且實際可行的個人目標；對於及時完成任務展現高度進取、努力、承諾及負責任的行為。 / A03持續學習：能夠展現持續學習的企圖心，利用且積極參與各種機會，學習任務所需的新知識與技能，並能有效應用在特定任務。 / A04壓力容忍：冷靜且有效地應對及處理高度緊張的情況或壓力，如緊迫的時間、不友善的人、各類突發事件及危急狀況，並能以適當的方式紓解自身壓力。 / A05追求卓越：會為自己設定具挑戰性的工作目標並全力以赴，願意主動投注心力達成或超越既定目標，不斷尋求突破。 / A06謹慎細心：對於任務的執行過程，能謹慎考量及處理所有細節，精確地檢視每個程序，並持續對其保持高度關注。

說明與補充事項
建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件： / ## 高中職以上相關科系畢業或相關工作經驗1年以上。 / 其他補充說明： / 【註1】：太陽光電相關準則：如中華民國國家標準、國際電工委員會準則、經濟部「屋內線路裝置規則」、經濟部「屋外供電線路裝置規則」等。 / 【註2】：佈線工程相關知識：如基本佈線及導體終端作業、佈線保護方法及配線相關知識、電子科技產業（及其應用領域）使用的佈線類型知識、建築物（或結構、建物、處所）的佈線安裝作業等。