智慧綠建築產業系統整合(2)	職能基準
職能基準代碼		CAP2421-001
職能基準名稱 / (擇一填寫)		職類
		職業	智慧綠建築產業系統整合
所屬類別	職類別	建築與營造／建築規劃設計		職類別代碼	CAP
	職業別	組織及政策管理專業人員		職業別代碼	2421
	行業別	專業、科學及技術服務業／建築、工程服務及技術檢測、分析服務業		行業別代碼	M7111
工作描述		從事智慧綠建築之系統整合的專案擬定、追蹤、執行、結案與評量等工作。
基準級別

工作任務（依需要分層）		工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 / (K=knowledge知識)	職能內涵 / (S=skills技能)
T1	T1.1擬定系統整合專案計畫	O1.1系統整合方式說明書	P1.1.1能夠與業主進行對話，並充分了解專案系統整合方面的需求，並以此展開後續的工作 / P1.1.2正確掌握系統整合開發業務的需求，規劃系統整合平台架構		K01製作專案流程圖之相關知識 / K02區分風險手法的相關知識 / K03系統開發環境之相關知識 / K04成員的教育與訓練之相關知識 / K05估算費用項目之相關知識 / K06系統整合品質的驗證方法之相關知識	S01於各細部作業中進行分配資源的能力 / S02辨識系統整合專案完成品的能力 / S03製作系統整合專案腳本的能力
T2	T2.1專案溝通與整合管理	O2.1.1系統監控整合之接點介面 / O2.1.2系統整合平台架構與測試	P2.1.1將系統整合專案時程表計畫合理的說明並取得相關人員認同 / P2.1.2設定專案資源的投入量及投入時期		K07評量時程表進行之相關知識 / K08審核及評量重點之相關知識 / K09進度管理並支援系統整合之相關知識	S04讓專案團隊及成員間溝通流暢的能力
T3	T3.1系統整合專案追蹤與執行管理	O3.1.1系統操作的管理機制 / O3.1.2系統資訊傳輸的安全機制 / O3.1.3系統故障發生的預防機制	P3.1.1能夠利用各種專案管理技巧，確保專案成功執行 / P3.1.2從專案的特徵辨識預測風險，並提出預防對策		K10於資訊系統開發時所產生的風險之相關知識 / K11制定變更需求程序之相關知識 / K12完成品的驗收條件之相關知識 / K13專案完成確認程序之相關知識 / K14評量專案完成評量指標之相關知識	S05評量監控及追蹤頻率的適當性的能力 / S06正確掌握系統整合專案進度相關課題的能力 / S07檢討風險及問題點的能力 / S08針對進度延誤，擬定資源再分配並確實執行的能力
T4	T4.1協助進行智慧建築標章認證作業	O4.1.1認證評估報告書 / O4.1.2認證執行計畫書 / O4.1.3標章送審文件	P4.1.1能夠依據設計需求，建議適合的申請標章等級，同時輔導專案執行團隊正確執行認證所需工作，並協助標章認證申請作業		K15智慧建築標章指標	S09認證標章申請作業能力

職能內涵 (A=attitude態度)
A01顧客導向 / A02問題分析與解決 / A03團隊合作 / A04分析推理 / A05創新 / A06溝通協調 / A07品質導向 / A08主動積極 / A09策略性思考 / A10自我管理 / A11正直誠實 / A12職場倫理

說明與補充事項
建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件： / 大專（含）以上學歷 / 自動控制、電機、資訊工程、資訊管理或相關科系 / 基準更新紀錄 / 因應2017/05/25公告職能基準品質認證作業規範修訂版，將原「入門水準」內容移至「說明與補充事項」/【建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件】。 / 其他補充說明 / 職能級別之主要目的，在於透過級別標示，區分能力層次以做為培訓規劃的參考。本項職能基準發展之初並未訂定職能級別。