汽車充電站（樁）建置規劃人員職能基準
職能基準代碼		MEM2151-002v1
職能基準名稱 / （擇一填寫）		職類
		職業	汽車充電站（樁）建置規劃人員
所屬類別	職類別	製造／設備安裝維護		職類別代碼	MEM
	職業別	電機工程師		職業別代碼	2151
	行業別	批發及零售業／零售業		行業別代碼	G4829
工作描述		負責開發汽車充電站（椿）安裝地點，規劃充電設備施工安裝事宜。
基準級別		4

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能 級別	職能內涵 （K=knowledge知識）	職能內涵 （S=skills技能）
T1評估充電站（樁）建置地點	T1.1確認客戶需求		P1.1.1與客戶諮商，針對客戶需求及專案目的，提供專業建議。 / P1.1.2與客戶諮商，以確認預算經費。	4	K01充電站（樁）產品知識 / K02充電站（樁）建置規畫原則 / K03充電站（樁）建置規劃流程	S01產品類型與規格辨別能力 / S02溝通協調能力
	T1.2評估充電場域與電力系統需求		P1.2.1依據現場實際狀況，並依據相關法令與法規【註1】做出規劃。 / P1.2.2確認充電站建置地點須符合相關法令規章。 / P1.2.3評估充電場域的供電額定容量，俾利供負載使用。 / P1.2.4丈量現場尺寸、考量環境條件並確認電力佈線規劃，評估充電樁安裝數量及位置。 / P1.2.5瞭解是否有其他工程需配合施工。	4	K04充電站（樁）安裝申請程序 / K05職業安全衛生法相關規範 / K06相關法令與法規 / K07電力負載額定容量評估 / K08施工與工程原則	S02溝通協調能力 / S03電力評估能力 / S04丈量暨量測能力
	T1.3確認充電站（樁）類型與規格		P1.3.1依據客戶需求及預期效果，考量充電站電力條件、使用情境與充電需求，選擇最適合的充電樁。 / P1.3.2依據設計之充電樁數量、類型、充電介面/接頭種類及規格要求，確認符合電力系統評估。	4	K01充電站（樁）產品知識 / K07電力負載額定容量評估 / K08施工與工程原則 / K09充電站（樁）評估、選擇與確認	S01產品類型與規格辨別能力 / S03電力評估能力
T2規劃專案開發	T2.1評量專案現場	O2.1.1場勘紀錄表	P2.1.1檢視汽車充電站（樁）建置專案施作範圍，評估土質、地形、方位與氣候因素之評量，並納入基礎規劃內。 / P2.1.2完成現場動線分析及評量其他相關資訊，納入專案開發規劃內。 / P2.1.3製作場勘紀錄表。	4	K02充電站（樁）建置規畫原則 / K03充電站（樁）建置規劃流程 / K06相關法令與法規 / K08施工與工程原則	S01產品類型與規格辨別能力 / S03電力評估能力 / S05施工規劃能力
	T2.2規劃專案開發設計企劃	O2.2.1設計圖 / O2.2.2預定進度表（工程管制表）	P2.2.1研擬專案開發設計企劃，並繪製專案開發設計圖，標註各項尺寸及規格提供客戶參考。 / P2.2.2製作預定專案開發施工進度表。	4	K06相關法令與法規 / K07電力負載額定容量評估 / K08施工與工程原則 / K09充電站（樁）評估、選擇與確認 / K10繪圖技術	S02溝通協調能力 / S04丈量暨量測能力 / S05施工規劃能力 / S06基本設計圖繪製能力 / S07電力系統設計能力
T3提交專案企劃書與報價單	T3.1估算報價	O3.1.1報價單	P3.1.1取得設備材料供應商報價，確認付款辦法。 / P3.1.2評估因法令或分包廠商而衍生的必要成本。 / P3.1.3檢核估價單進行合理利潤估算，彙整成本預算，製作報價單。	3	K06相關法令與法規 / K09充電站（樁）評估、選擇與確認 / K11成本估算 / K12風險評估	S08成本估算能力 / S09風險管控能力
	T3.2提交專案企畫書（含驗收文件）	O3.2.1專案企畫書	P3.2.1依據專案計劃與業主需求編列詳細表。 / P3.2.2視需要整理製作專案企畫書含（驗收文件），報送客戶或需求單位，並確認施工日期。 / P3.2.3視需要向電力公司提出用電申請。 / P3.2.4會同安裝承包商辦理驗收。	4	K04充電站（樁）安裝申請程序 / K11成本估算 / K12風險評估 / K13專案企畫書基本概念	S08成本估算能力 / S09風險管控能力 / S10撰寫企劃能力

職能內涵（A=attitude態度）
A01正直誠實：展現高道德標準及值得信賴的行為，且能以維持組織誠信為行事原則，瞭解違反組織、自己及他人的道德標準之影響。 / A02持續學習：能夠展現自我提升的企圖心，利用且積極參與各種機會，學習任務所需的新知識與技能，並能有效應用在特定任務。 / A03自信心：在表達意見、做決定、面對挑戰或挫折時，相信自己有足夠的能力去應付；面對他人反對意見時，能獨自站穩自己的立場。 / A04追求卓越：會為自己設定具挑戰性的工作目標並全力以赴，願意主動投注心力達成或超越既定目標，不斷尋求突破。 / A05自我管理：設立定義明確且實際可行的個人目標；對於及時完成任務展現高度進取、努力、承諾及負責任的行為。 / A06壓力容忍：冷靜且有效地應對及處理高度緊張的情況或壓力，如緊迫的時間、不友善的人、各類突發事件及危急狀況，並能以適當的方式紓解自身壓力。 / A07親和力：對他人表現理解、友善、同理心、關心和禮貌，並能與不同背景的人發展及維持良好關係。

說明與補充事項
建議擔任此職類／職業之學歷／經驗／或能力條件： / 大專以上相關科系畢業，且具3年以上相關工作經驗。 / 其他補充說明： / 【註1】相關法令與法規：如用戶用電設備裝置規則、電業法、台電公司營業規章、消防法規及公寓大廈管理條例等。